Информация о выполнении краткосрочного плана капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах на период 2023-2025г.г.

по состоянию на 25.05.2025 г.

В городе Лесосибирске успешно реализуется программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2023-2025г.г. В текущий краткосрочный план вошло 42 многоквартирных дома с разным видом работ. Из них:

|  |  |
| --- | --- |
| 29 МКД | - капитальный ремонт крыш |
| 1 МКД | - капитальный ремонт подвальных помещений |
| 6 МКД | - капитальный ремонт сетей электроснабжения |
| 3 МКД | - капитальный ремонт инженерных сетей |
| 3 МКД | - ремонт, замена, модернизация лифтов |

На текущий момент в Лесосибирске строительно-монтажные работы идут на 4 МКД: на Белинского, 5Б и Энтузиастов, 20 меняют крышу, а в 9 микрорайоне,15 и на Горького, 2А лифтовое оборудование. На остальных МКД работы по капитальному ремонту завершены.