Информация о выполнении краткосрочного плана капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах на период 2023-2025г.г.

по состоянию на 25.05.2024 г.

В городе Лесосибирске успешно реализуется программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2023-2025г.г. В текущий краткосрочный план вошло 42 многоквартирных дома с разным видом работ. Из них:

|  |  |
| --- | --- |
| 29 МКД | - капитальный ремонт крыш |
| 1 МКД | - капитальный ремонт подвальных помещений |
| 6 МКД | - капитальный ремонт сетей электроснабжения |
| 3 МКД | - капитальный ремонт инженерных сетей |
| 3 МКД | - ремонт, замена, модернизация лифтов |

В 2023 году запланирован ремонт в 7 –ми МКД. Из них отремонтированы все:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | квартал 6, д. 6 | крыша |
| 2 | ул. 40 лет Октября, д. 11 | крыша |
| 3 | ул. Горького, д. 103 | инженерные сети |
| 4 | ул. Кирова, д. 1 | лифты |
| 5 | ул. Привокзальная, д. 72Б | подвал |
| 6 | ул. Просвещения, д. 3 | электрика |
| 7 | ул. Урицкого, д. 1 | крыша |

Также в 2023 году уже отремонтирован дом из плана на 2024 год – ул. Яблочкова, д. 8 – ремонт крыши, и 4 МКД из плана на 2025 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | микр-н 5-й, д. 17 | крыша |
| 2 | микр-н 5-й, д. 18 | крыша |
| 3 | ул. Горького, д. 105 | инженерные сети |
| 4 | ул. Промышленная, д. 70 | крыша |

В 2024 году отремонтировано 12 домов из плана на 2025 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | квартал 1-й, д. 10А | электрика |
| 2 | квартал 6-й, д. 4 | крыша |
| 3 | квартал 6-й, д. 7 | крыша |
| 4 | квартал 6-й, д. 14 | крыша |
| 5 | квартал 6-й, д. 17 | крыша |
| 6 | микр-н 7-й, д. 15Б | крыша |
| 7 | 40 лет Октября, д. 5 | электрика |
| 8 | ул. 40 лет Октября, д. 13 | крыша |
| 9 | ул. Белинского, д. 8 | крыша |
| 10 | ул. Комсомольская, д. 3 | электрика |
| 11 | ул. Просвещения, д. 24 | электрика |
| 12 | ул. Просвещения, д. 35 | электрика |