Отчет

о результатах работы жилищно-коммунального хозяйства  за 2017 год

За прошедший период 2017 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства выполнялись следующие мероприятия:

В рамках участия города Лесосибирска в подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» за счет средств краевого и местного бюджетов выполнены работы:

- капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до ТК-2, Южный промышленный узел в размере 3 006,6 тыс. руб. (краевого бюджета) и 30,1 тыс. рублей (местного бюджета), работы выполнены в полном объеме.

- капитальный ремонт тепловой сети  I-го контура от УП-1 до УП-7 в 7 микрорайоне в размере  4950,0 тыс. руб. (краевого бюджета) и 49,5 тыс. рублей (местного бюджета), работы выполнены в полном объеме.

По муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий проживания населения города Лесосибирска" за счет местного бюджета выполнены работы:

- замена инженерных сетей водоснабжения по ул. Мира на сумму 6 349,7 тыс. руб.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» за счет федерального, краевого и местного бюджета выполнены работы:

- благоустроенно 20 дворовых территорий на сумму 32 603,598 тыс. рублей в том числе федеральный бюджет 18134,153 тыс. рублей, краевой бюджет 12 601,747 тыс. рублей, местный бюджет 307,359 тыс. рублей, средства заинтересованных лиц 1 560,339 тыс. рублей;

- благоустройство двух общественных территорий на сумму 15 521,579 тыс. рублей в том числе федеральный бюджет 9 067, 047 тыс. рублей, краевой бюджет  6 300,853 тыс. рублей, местный бюджет 153,679 тыс. рублей.

С целью реализации Закона Красноярского края от 27.06.2013 №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» утверждены краткосрочные планы капитального ремонта на 2017-2019 годы.

В 2017 году выполнен капитальный ремонт крыш на 23 МКД (согласно краткосрочного плана на 2016года).

В краткосрочный план 2017 года включено 58 МКД, из них:

- на 50 МКД – ремонт крыш;

- на 1 МКД – ремонт сетей теплоснабжения;

- на 7 МКД – ремонт сетей электроснабжения.

Утверждены и согласованы проекты капитального ремонта 54 МКД. На 14 МКД ведутся работы по капитальному ремонту крыш.

В рамках реализации 4-го этапа региональной адресной программой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013-2017 годы введены в эксплуатацию 6 многоквартирных дома, 208 семей города Лесосибирска получили ключи от новых квартир.

Проведена проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов с составлением актов готовности и выдачей паспортов готовности. Паспорта готовности получены всеми теплоснабжающими организациями 100% (выдано 6 паспортов) и потребителями тепловой энергии 100% (выдано 64 паспорта).

Проводится работа межведомственной комиссии по признанию домов аварийными и подлежащими сносу. За прошедший период 2017  года признан один аварийный дом.

Проведен городской двухмесячник по благоустройству с мониторингом его прохождения.

Организована работа по переселению различных категорий граждан по федеральным и краевым жилищным программам «Север на Юг», за 2017 год выдано 42 сертификата на общую сумму 46 700,00 тыс. руб.

Специалистами ведется прием граждан по признанию их малоимущими, нуждающимися в улучшении жилищных условий, по оформлению документов на жилые помещения.

Реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей». Проведено финансирование  5 семей и эти семьи реализовали свое право на приобретение жилья в рамках программы.

В рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий и улучшение условий проживания населения города Лесосибирска» были выполнены следующие  мероприятия:

- содержание уличного освещения, а также ремонт участков сетей уличного освещения в г. Лесосибирске (ул. Набережная, ул. Щорса, ул. Комсомольская, тротуар до Поликлиники №2 в 5 мкр.);

- содержание кладбищ;

- вырубка 123 аварийных деревьев с утилизацией на сумму  774,7 тыс. руб.;

- содержание муниципальных территорий (поддержание санитарного состояния, содержание фонтанов, уход за зелеными насаждениями): парка в  7 микрорайоне, скверов между ул. Горького и домом №10 в 9 микрорайоне, домом №4 по ул. Белинского и рынком, территория ЗАГС, территория набережной р. Енисей, р. Маклаковка;  содержание зон отдыха в городе: район «Красный Яр», район обелиска 10-летию Лесосибирска, ул. Мира площадь администрации, ул. 40 лет Октября, сквер возле дома №52 ул. Победы, территория возле д/с «Улыбка», сквер в микрорайоне «А», зона отдыха у детской площадки ул. К.Маркса,1,3

- комплексная противоклещевая обработка зоны вдоль набережной реки Енисей, площади перед администрацией города, парка между 5 и 7 микрорайонами, территория СО «Теремки», территория СО «Зарница», территория СО «Строитель», территория п.Стрелка, территория Крестовоздвиженского собора.

- предоставление субсидий из местного бюджета на компенсацию выпадающих доходов организаций (предпринимателей), осуществляющих предоставление услуг по помывке в общественных банях;

- работы по ликвидации 11 несанкционированных свалок,  на сумму 471,2 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда города Лесосибирска» выполнялись мероприятия:

- установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях на сумму 189,9 тыс. руб.

В целях обеспечения комфортных условий проживания граждан производились работы по сплошному ямочному ремонту: ул. Горького, Пирогова, Ленинградская, 40 лет Октября, Комсомольская, Борцов Революции,   работы по содержанию и ямочному ремонту дорог                       (ул. Горького, ул. Победы, ул. Привокзальная, ул. 60 лет ВЛКСМ,                        ул. Куйбышева,  ул. Мира, автодорога до п. Колесниково, ул. Южный проезд, ул. Южный проезд, ул. Хлебозаводская, ул. Циолковского,                                     ул. Комсомольская, ул. Свердлова.  В п. Стрелка ул. Новая, Борцов Революции, Октябрьская, Садовая, Набережная, Рейдовая.  Выполнены работы по  содержанию и замене дорожных знаков, техническому обслуживанию светофорных объектов и обеспечению безопасности дорожного движения, нанесению дорожной разметки, обустройство шести пешеходных переходов.

В 2017 году дополнительно за счет средств городского бюджета выполнены работы:

- приобретение 13 лавочек, 26 урн;

- обустройство регулируемых пешеходных переходов перильными ограждениями 490 м. – 900 тыс. руб.