Отчет

о результатах работы жилищно-коммунального хозяйства  за 2020 год

За прошедший период 2020 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства выполнялись следующие мероприятия:

Проводится работа межведомственной комиссии по признанию домов аварийными и подлежащими сносу. В 2020  году признано аварийными и подлежащими сносу 27 домов.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» 2018-2024 годы  за счет федерального, краевого и местного бюджета выполнены работы:

- благоустроена 1 дворовая территория на сумму 13 061,244 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 11 013,910 тыс. рублей, краевой бюджет 579,679 тыс. рублей, местный бюджет 546,294 тыс. рублей, средства заинтересованных лиц 921,360 тыс. рублей;

- благоустройство общественной территории  на сумму 28 326,398 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 25 699,124 тыс. рублей, краевой бюджет 1 352,585 тыс. рублей, местный бюджет 1 274,688 тыс. рублей.

- благоустройство парка в центральной части г. Лесосибирска на сумму 9 493,886 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 1 965,201 тыс. рублей, краевой бюджет 6 698,431 тыс. рублей, местный бюджет 830,252 тыс. рублей.

Проведена проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов с составлением актов готовности и выдачей паспортов готовности. Паспорта готовности получены всеми теплоснабжающими организациями 100% (выдано 6 паспортов) и потребителями тепловой энергии 100% (выдано 68 паспорта). Муниципальное образование город Лесосибирск получило паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.

В рамках участия города Лесосибирска в подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» за счет средств краевого и местного бюджетов выполнены работы:

- капитальный ремонт водопровода от ПГ-1, МКД № 8 ул.Белинского  до МКД № 2"Б", ул.Дзержинского,  г.Лесосибирска  в размере 5 836,3 тыс. рублей  (краевого бюджета) и 1 139,5 тыс. рублей (местного бюджета);

- капитальный ремонт дымовой трубы №1 котельной №2, расположенной по адресу: микрорайон "Строитель", здание №3 в размере 1 704,4 тыс. рублей  (краевого бюджета) и 332,8 тыс. рублей (местного бюджета);

- капитальный ремонт водопровода по ул. Лесная в размере 439,3 тыс. рублей  (краевого бюджета) и 85,8 тыс. рублей (местного бюджета).

В соответствии с краткосрочным планом 2020-2022гг капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования Лесосибирск в 2020 году состоялись торги на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, по пяти объектам с видом работ - ремонт крыши, по шести объектам с видом работ - ремонт подвальных помещений и один объект с видом работ - ремонт, замена, модернизация лифтов, по данному объекту в результате обследования, было установлено, что отсутствует необходимость замены лифтового оборудования, так как не вышел срок эксплуатации, в связи, с чем он был исключен из договора.

4 дома исключены из краткосрочного плана на основании Распоряжения от 13.07.2020 № 881-р о признании многоквартирных домов аварийными, подлежащими сносу.

Проведен осмотр объектов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта в рамках краткосрочного плана 2017-2019гг, установлены дефекты, ведется претензионно-исковая работа с подрядными организациями о понуждении к исполнению гарантийных обязательств.

Организована работа по переселению различных категорий граждан по федеральным и краевым жилищным программам «Север на Юг», за 2020 год выдано 37 сертификата на общую сумму 70 225,70 тыс. руб.

Специалистами ведется прием граждан по признанию их малоимущими, нуждающимися в улучшении жилищных условий, по оформлению документов на жилые помещения.

Реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей». Проведено финансирование  4 семей и эти семьи реализовали свое право на приобретение жилья в рамках программы.

Проведен городской двухмесячник по благоустройству с мониторингом его прохождения.

Отчет

о результатах работы управления городского хозяйства  за 2020 год

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда города Лесосибирска» выполнялись мероприятия

-    аварийно-восстановительные работы по ремонту муниципального жилого фонда 982,5 тыс. руб.

- ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (6 квартир) г. Лесосибирска на сумму  1 061,4  тыс. руб.;

- установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных помещениях г. Лесосибирска 35шт. на сумму   80,5    тыс. руб.;

В рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий и улучшение условий проживания населения города Лесосибирска» были выполнены следующие  мероприятия:

- разработка и актуализация схем тепло-водоснабжения  65 тыс.руб.

- предоставление субсидий из местного бюджета на компенсацию выпадающих доходов организаций (предпринимателей), осуществляющих предоставление услуг по помывке в общественных банях на сумму  2 002,7       тыс. руб.;

- предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по транспортировке трупов в морг на сумму  37,7   тыс. руб.;

- предоставление субсидии из городского бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг населению по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда на сумму 2 947,8 тыс. руб.;

- содержание и ремонт уличного освещения в г. Лесосибирске на сумму   21 663,6  тыс. руб.;

- вырубка 112 аварийных деревьев с утилизацией и сумму  579  тыс. руб.;

-  уборка деревьев после урагана гп. Стрелка и кладбище Речпорт на сумму  2 931,1 тыс. руб.;

- поставка растительной земли 19 машин и 14 машин песка для озеленения городских территорий на сумму  145,3  тыс. руб.;

- содержание мест захоронения (6 кладбищ) на сумму  3 440,02  тыс. руб.;

- содержание муниципальных территорий на сумму  4 817,2   тыс. руб.;

- снос 15 строений с очисткой территории домов на сумму 3 458,1                 тыс. руб.;

- работы по ликвидации несанкционированных свалок ТКО и ТПО, ликвидирована  3 шт. на сумму 1 892,3  тыс. руб.

- демонтаж самовольно установленных строений, расположенных на муниципальной территории  на сумму  132  тыс. руб.;

- изготовление и установка информационных стендов  69 тыс. руб.

- ремонт тротуаров расположенных на муниципальных территориях ул.Кирова 1 и р-н детского сада № 53 1 133,12 тыс.руб.

- дополнительное скашивание травы на муниципальных территориях 1 218,21 тыс.руб.

- организация мест накопления отходов потребления и приобретения контейнерного оборудования, мульды (10 шт.) на сумму  406.2 тыс.руб.,

- приобретено мусорных урн  30шт. на сумму  90  тыс.руб.

- содержание площадок ТКО 2 881,23 тыс.руб.

- работы по устройству системы водоотведения двор 9-й мк-рн дом 6 на сумму 329 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска» были выполнены следующие мероприятия:

-  паспортизация дорожной сети г.Лесосибирска на сумму 200         тыс.руб.

- предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам на сумму   16 516,03 тыс. руб.;

- предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта в связи с применением социально-ориентированного тарифа на сумму  741,2 тыс. руб.;

- предоставление субсидий организациям внутреннего водного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате применения социально-ориентированного тарифа на сумму 
 3 828,13 тыс. руб.;

-  предоставление субсидий автомобильным предприятиям на возмещение части фактически понесенных затрат на топливо и проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции  6 080,2 тыс.руб.

- обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Лесосибирска на сумму   1856,4 тыс. руб.;

- обслуживание и установка дорожных знаков на сумму  2 481,37        тыс. руб.;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на сумму 37 025, 4 тыс. руб.;

- обслуживание муниципальных светофорных объектов на сумму 
              2 904,215 тыс. руб.;

- выполнение работ по обустройству пешеходных переходов ограничивающими ограждениями, искусственными неровностями, светофорными объектами в городе Лесосибирске на сумму  681 тыс. руб.;

-  ремонт дорог общего пользования н.Енисейск и 9-й мк-рн 2 424,73 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска» были выполнены следующие мероприятия:

- проведение по комплексной противоклещевой обработки по борьбе с таежным клещом на сумму 419,72  тыс. руб.;

- проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний на территории г. Лесосибирска на сумму   300 тыс. руб.;

- оказание услуг по отлову безнадзорных животных 194шт. на сумму    1187,4 тыс. руб.

- обработка муниципальных территорий и мест массового отдыха жителей города в рамках предупреждения новой короновирусной инфекции COVID-19 на сумму  64,55  тыс.руб.

В рамках муниципальной программы «Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска» проведено техническое обследование состояния строительных конструкций зданий (25 адресов) на возможность дальнейшей безопасной эксплуатации объектов недвижимого имущества на сумму 515,04 тыс. руб.

Муниципальная программа: "Развитие культуры города Лесосибирска обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

- обустройство новогодней ёли и городка г.Лесосибирск и гп.Стрелка приобретение материалов майские праздники 3 974,27 тыс.руб.