АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Постановление

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 20.12.2022  № 2441)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.03.2023  № 384)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 18.08.2023  № 1230)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 04.09.2023  № 1303)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 28.09.2023  № 1427)

| 31.10.2017 | № 1454 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной  программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации города от 13.08.2013 № 1210 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации», Уставом города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы (в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 25.03.2019  № 288)  утвердить согласно приложения к настоящему постановлению;

2. Начальнику управления делами и кадровой политики администрации города (Е.Н. Зорина) опубликовать постановление в газете «Заря Енисея».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города А.П. Кузьмина.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования (в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.01.2019  № 46).

- Глава города

- А.В. Хохряков

- Приложение

к постановлению

администрации города

от 31.10.2017 № 1454

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 27.12.2021  № 1426)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 21.03.2022  № 415)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 20.12.2022  № 2441)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.03.2023  № 384)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 18.08.2023  № 1230)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 04.09.2023  № 1303)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 28.09.2023  № 1427)

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды» |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Постановление администрации города Лесосибирска от 13.08.2013 № 1210 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации». Распоряжение администрации города от 09.08.2013 №820-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Лесосибирска» с учетом изменений от 02.07.2018 №691-р. Решение Лесосибирского городского Совета депутатов от 15.12.2022 № 250 «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее МКУ «УГХ») |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее МКУ «УКС») Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска (далее КУМС) |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Отдельное мероприятие муниципальной программы благоустройство дворовых территорий; Отдельное мероприятие муниципальной программы благоустройство общественных территорий Отдельное мероприятие муниципальной программы обустройство мест массового отдыха населения (площадь) |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды |
| Задача программы | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Лесосибирска |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 – 2025 без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы | Целевые показатели: - доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий; - доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий). - количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды начиная с 2019 года, нарастающим итогом |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 332 210,0 тыс. рублей; - федерального бюджета – 229 587,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 24 132,6 тыс. рублей; 2019 год – 38 052,1 тыс. рублей; 2020 год – 36 713,0 тыс. рублей; 2021 год – 31 647,8 тыс. рублей; 2022 год – 30 574.5 тыс. рублей; 2023 год – 32 195,0 тыс. рублей; 2024 год – 36 272,0 тыс. рублей; - краевого бюджета – 84 199,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 14 857,0 тыс. рублей; 2019 год – 2 002,7 тыс. рублей; 2020 год – 8 527,3 тыс. рублей; 2021 год – 1 665,7 тыс. рублей; 2022 год – 1 609.2 тыс. рублей; 2023 год – 51 694,4 тыс. рублей; 2024 год – 1 909,0 тыс. рублей; 2025 год – 1 934,4 тыс. рублей - бюджета муниципального образования – 18 423,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 078,7 тыс. рублей; 2019 год – 3 342,4 тыс. рублей; 2020 год – 3 493,6 тыс. рублей; 2021 год – 2 698,7 тыс. рублей; 2022 год – 2 552,7 тыс. рублей. 2023 год – 3 343,1тыс. рублей; 2024 год – 1 823,0тыс. рублей. 2025 год – 91,1 тыс. рублей. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА, С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА

Неудовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно – тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

За период своего развития город обрел центральные и окраинные улицы, построены площади, скверы, парки, зоны массового отдыха горожан. Современные реалии и запросы населения города требуют развития всех элементов инфраструктуры, их качественного содержания, придания городу современного эстетичного вида, создания комфортных условий проживания. В настоящее время элементы благоустройства городских территорий требуют значительного совершенствования: необходимо обустраивать новые зоны отдыха, дворовые территории.

Жилищный фонд города Лесосибирска представлен многоквартирными домами, домами блокированной застройки и частными секторами – индивидуальными жилыми домами.

Общее количество многоквартирных домов в городе Лесосибирске составляет         827 домов, в том числе:

9 этажные многоквартирные дома – 0,6%;

5 этажные многоквартирные дома – 23,1%;

4 этажные многоквартирные дома – 0,7%;

3 этажные многоквартирные дома – 1,4%;

2 этажные многоквартирные дома – 74,2%.

С целью обустройства дворовых территорий с 2012 года  администрация города Лесосибирска участвует в краевых конкурсах на присуждение гранта губернатора Красноярского края  «Жители – за чистоту и благоустройство».

За 2014-2016 годы выполнены работы на общую сумму 5302,69 тыс. рублей. Это позволило благоустроить 3 дворовых территории 9 многоквартирных домов.

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству общественных и дворовых территорий, ежегодно  проводятся двухмесячники по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния города, в том числе субботники.

В рамках программы в 2018 году было благоустроено 9 дворовых территорий на сумму 36 011,366 тыс. рублей и 1 общественная территории на сумму 7 092,500 тыс. рублей. В 2019 году было благоустроено 4 дворовых территорий на сумму 27 792,690 тыс. рублей и выполнен 1 этап благоустройства общественной территории на сумму 15 588,892 тыс. рублей. В 2020 году было благоустроенна 1 дворовая территория на сумму 13 061, 244 тыс. рублей и завершен 2 этап благоустройства общественной территории на сумму 25 054,717 тыс. рублей, выполнены работу обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на сумму  9 493, 886  тыс. рублей. В 2021 году была благоустроенна 1 дворовая территория на сумму 11 418,1 тыс. рублей и 2 общественные территории на сумму 24 594,1 тыс. рублей. В 2022 году была благоустроенна 1 дворовая территория на сумму 10 224,7 тыс. рублей и 1 общественная территория на сумму 23 857,5   тыс. рублей

Характеристика нормативного правового  регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и

текущего состояния сферы благоустройства

Общая характеристика

Численность 62 563 человек (из них в возрасте от 14 лет – 51 637 человек), в том числе по возрасту:

27  % от 55 лет и старше;

20 % от 40 до 54 лет;

15 % от 30 до 39  лет;

13 % от 20 до 29 лет;

2  % от 18 до 19 лет;

12 % от 8 до 17 лет;

7 % от  3 до 7 лет;

4 % от 0 до 2 лет.

Стратегия социально – экономического развития утверждена решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 19.12.2019 №424.

Генеральный план города Лесосибирска утвержден решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 17.12.2009 № 506.

Правила землепользования и застройки утверждены решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 28.06.2018 № 285 (в редакции от 24.10.2019, №39 от 17.12.2020, №46 от 25.02.2021, № 110 от 29.09.2021, № 207 от 30.06.2022, №229 от 27.10.2022).

Правила благоустройства обеспечение чистоты и порядка на территории города Лесосибирска утверждены решением Лесосибирского городского Совета депутатов от   24.10.2019 № 398 (в редакции от 25.11.2021 №138).

Показатели оценки  состояния сферы благоустройства на 01.01.2023 года

| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |
| 1.Количество дворовых территорий многоквартирных домов и площадь таких территорий | ед. | 813 |
|  | тыс.кв.м. | 1567,09 |
| 2.Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 538 |
| 3.Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 54 |
|  | тыс.кв.м. | 275,3 |
| 4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 58 |
|  | тыс.кв.м. | 302,7 |
| 5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 55 |
|  | тыс.кв.м. | 284,2 |
|  | % | 6,7 |
| 6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному и дополнительному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 751 |
|  | тыс.кв.м | 1713,0 |
|  | % | 92,4 |
| Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории) |  |  |
| 7. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них: | ед | 27 |
|  | тыс. кв.м | 860,3 |
| площадь | ед/тыс.кв.м | 9/120,9 |
| парк | ед/тыс.кв.м | 6/415,6 |
| сквер | ед/тыс.кв.м | 8/25,3 |
| набережная | ед/тыс.кв.м | 3/197,4 |
| иные |  | 1/101,0 |
| 8. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 15 |
|  | тыс.кв.м | 416,7 |
|  | % | 55,6 |
| площадь | ед/тыс.кв.м | 7/26,5 |
| парк | ед/тыс.кв.м | 2/233,3 |
| сквер | ед/тыс.кв.м | 5/16,4 |
| набережная | ед/тыс.кв.м | 1/140,5 |
| иные |  | 0/0 |
| 9. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 12 |
|  | тыс.кв.м | 443,6 |
|  | % | 44,4 |
| площадь | ед/тыс.кв.м | 2/94,5 |
| парк | ед/тыс.кв.м | 4/182,3 |
| сквер | ед/тыс.кв.м | 3/8,9 |
| набережная | ед/тыс.кв.м | 2/56,9 |
| иные |  | 1/101,0 |
| 10. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 0,09 |
| 11. Иные показатели: общая протяженность улиц | км | 267,3 |
| протяженность дорог с усовершенствованным покрытием | км | 151,3 |
| протяженность дорог с твердым покрытием | км | 116,0 |

Приоритеты

политики формирования комфортной городской среды в целях благоустройства города Лесосибирска, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития соответствующей сферы муниципального управления

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в городе Лесосибирске.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, перехода к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий.

Основные принципы формирования программы.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн – проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальной программы на 2018-2024 годы. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – в размере не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны) и в размере не менее 20% от сметной стоимости по дополнительному перечню работ по благоустройству (детские и спортивные площадки).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2024 года неблагоустроенных общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории).

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8.

Изменение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

В целях осуществления сбора и систематизации информации об объектах благоустройства проводится инвентаризация, в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Физическое состояние объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Лесосибирска и необходимость их благоустройства определяется органами местного самоуправления путем натурного обследования элементов благоустройства.

По результатам осмотра органами местного самоуправления составляются паспорта благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения по форме согласно приложению № 13 к Программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории приведен в Приложении № 12 к Программе.

На основании паспортов благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, органами местного самоуправления заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территорий не позднее последнего года реализации Программы за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На основании сводных паспортов благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, органами местного самоуправления заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков о благоустройстве указанных территорий не позднее последнего года реализации Программы в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства.

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп.

Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов)  при  благоустройстве  дворов и общественных территорий.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться при реализации данной программы.

Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ проекты Правил благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности. Проведение публичных слушаний определено ст. 40 Устава города Лесосибирска, принятого Решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 30.04.1997 № 19.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 26.06.2008 года  № 333 «О публичных слушаниях в городе Лесосибирске» и предусматривает заблаговременное оповещение жителей города Лесосибирска о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей города Лесосибирска, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Общественное обсуждение проекта Правил благоустройства проведено с 9:00                       22 августа 2019 года до 17:00 22 сентября 2019 года.

Публичные слушания проведены 03.09.2019 года в 10 часов 00 минут администрацией города Лесосибирска по адресу: город Лесосибирск, ул. Мира, 2.

- В публичных слушаниях приняли участие 14 чел., что составляет 0,02 % от общего количества жителей в городе Лесосибирске.

Правила благоустройства обеспечение чистоты и порядка на территории города Лесосибирска в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены решением Лесосибирского городского Совета депутатов от   24.10.2019 № 398 на основании публичных слушаний.

- Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 19.11.2020 №23.

Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации объектов благоустройства на территории г. Лесосибирска.

Содержание объектов благоустройства осуществляется владельцами (пользователями), независимо от их организационно-правовых форм, владеющих соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Содержание и эксплуатация объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обеспечивают своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий

В целях обеспечения вовлеченности в процесс принятия решений, реализации проектов и учета мнения всех участников деятельности по благоустройству, осуществляется открытое обсуждение проектов благоустройства территорий, а также открытое и гласное принятие решений касающихся благоустройства и развития территорий с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

Информирование о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды осуществляется по средствам размещения соответствующей информации на сайте муниципального образования город Лесосибирск (далее – сеть Интернет).

Цель: повышение качества и комфорта городской среды. Планируется решить следующую задачу:

Задача. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Лесосибирска.

4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Реализация программы позволит определить ключевые параметры формирования современной среды, а также будет способствовать восприятию гражданами, проживающими на территории населенного пункта, его как единого пространства, обеспечивающего комфорт и безопасность проживания и вовлечение в процесс благоустройства самих горожан.

Реализация программы:

повысит качество среды муниципального образования;

улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;

повысит привлекательность территорий муниципального образования для населения и бизнеса;

сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные территории.

Перечень целевых показателей с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении к паспорту Программы.

5. Информация по программе, отдельным мероприятиям программы.

Отдельное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Потребность в средствах составляет:

2023 год – 11 870,0 тыс. рублей;

2024 год – 12 001,2 тыс. рублей;

2025 год – 607,6 тыс. рублей.

Сроки реализации 2023-2025 годы;

Цель: создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Отдельное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.

Потребность в средствах составляет:

2023год – 24 857,4  тыс. рублей;

2024 год – 28 002,8 тыс. рублей;

2025 год – 1 417,9 тыс. рублей.

Сроки реализации 2023-2025 годы;

Цель: создание благоприятных условий для комфортного времяпровождения жителей города.

Отдельное мероприятие 3. Обустройство мест массового отдыха населения (площадь)

Потребность в средствах составляет:

2023год – 50 505,1  тыс. рублей;

6. Информация о ресурсном обеспечении программы.

- Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования представлена в приложении № 1, № 2 к Программе.

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет МКУ «УГХ».

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация г. Лесосибирска, МКУ «УГХ», МКУ «УКС», финансовое управление администрации г. Лесосибирска, в рамках своих полномочий.

Организация управления реализацией программы осуществляется созданной на территории города Лесосибирска общественной комиссией по развитию городской среды.

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией программы осуществляется  размещение информации о ходе реализации программы:

- на официальном сайте города Лесосибирска в сети «Интернет»;

- в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Подготовку и предоставление отчетности осуществляют МКУ «УГХ» и МКУ «УКС» по форме, согласно приложений  № 9, № 9.1 и направляют в  Министерство строительства в сроки, указанные в постановлении  Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Приложение к паспорту

муниципальной программы

Перечень целевых показателей с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Годы реализации муниципальной программы г. Лесосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Долгосрочный период, в пятилетнем интервале, до 2030 года |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ЦЕЛЬ: Повышение качества и комфорта городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | % | 6,0 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % | 29,60 | 33,30 | 37,00 | 44,44 | 48,14 | 48,43 | 48,43 | 48,43 | 48,43 | 48,43 |
| 3. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды начиная с 2019 года, нарастающим итогом | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение №1

к муниципальной программе

Информация о ресурсном обеспечение муниципальной программы г. Лесосибирска за счет средств бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников

| Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной городской среды | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 87 232,5 | 40 004,0 | 2 025,5 | 129 262,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ "УГХ" | 019 | Х | Х | Х | 11 866,0 | 12 001,2 | 607,6 | 24 474,8 |
|  |  | КУМС | 012 | Х | Х | Х | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
|  |  | МКУ "УКС" | 017 | Х | Х | Х | 75 362,5 | 28 002,8 | 1 417,9 | 104 783,2 |
| Отдельное мероприятие 1 | благоустройство дворовых территорий | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 11870,0 | 12001,2 | 607,6 | 24478,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | КУМС | 012 | 0503 | 1390082660 | 240 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
|  |  | МКУ "УГХ" | 019 | 0409 | 1390082690 | 240 | 1212,7 | 0,0 | 0,0 | 1 212,7 |
|  |  | МКУ "УГХ" | 019 | 0409, 0503 | 13900F5550 | 240 | 10653,3 | 12001,2 | 607,6 | 23 262,1 |
| Отдельное мероприятие 2 | благоустройство общественных территорий | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 24857,4 | 28002,8 | 1417,9 | 54278,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | МКУ "УКС" | 017 | 0503 | 13900F5550 | 240 | 24857,4 | 28002,8 | 1417,9 | 54 278,1 |
| Отдельное мероприятие 3 | обустройство мест массового отдыха населения (площадь) | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 50505,1 | 0,0 | 0,0 | 50505,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | МКУ "УКС" | 017 | 0503 | 139F274510 | 240 | 50505,1 | 0 | 0 | 50 505,1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы г. Лесосибирска

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной городской среды | Всего | 87 232,5 | 40 004,0 | 2 025,5 | 129 262,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 32 195,0 | 36 272,0 | 0,0 | 68 467,0 |
|  |  | краевой бюджет | 51 694,4 | 1 909,0 | 1 934,4 | 55 537,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 3 343,1 | 1 823,0 | 91,1 | 5 257,2 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| отдельное мероприятие 1 | благоустройство дворовых территорий | Всего | 11 870,0 | 12 001,2 | 607,6 | 24 478,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 658,5 | 10 881,6 |  | 20 540,1 |
|  |  | краевой бюджет | 508,3 | 572,7 | 580,3 | 1 661,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 1 703,2 | 546,9 | 27,3 | 2 277,4 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| отдельное мероприятие 2 | благоустройство общественных территорий | Всего | 24 857,4 | 28 002,8 | 1 417,9 | 54 278,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 22 536,5 | 25 390,4 |  | 47 926,9 |
|  |  | краевой бюджет | 1 186,1 | 1 336,3 | 1 354,1 | 3 876,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 1 134,8 | 1 276,1 | 63,8 | 2 474,7 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| отдельное мероприятие 3 | обустройство мест массового отдыха населения (площадь) | Всего | 50 505,1 | 0,0 | 0,0 | 50 505,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 50 000,0 |  |  | 50 000,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 505,1 |  |  | 505,1 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

Приложение №3 к муниципальной программе

Отдельное мероприятие №1. Благоустройство дворовых территорий.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»

Сроки реализации 2023-2025 годы;

Цель: создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах

Главным распорядителем и ответственным за реализацию мероприятия является МКУ «УГХ». Соисполнителем является «КУМС».

Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия приведены в приложении к отдельному мероприятию благоустройство дворовых территорий муниципальной программы.

Информация по ресурсному обеспечению

Потребность в средствах составляет:

2023 год –11 870,0 тыс. рублей;

2024 год – 12 001,2 тыс. рублей;

2025 год – 607,6 тыс. рублей.

Описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы.

Механизм реализации мероприятие базируется на нормативно-правовой базе: постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды». Мероприятие 1 данной подпрограммы «Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды» реализуется в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды и порядком представления отчетности об их использовании (далее – Порядок).

Пунктом 4.6. Порядка размер софинансирования из местного бюджета устанавливается с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности  муниципальных образований – получателей субсидии после выравнивания для муниципальных образований – получателей субсидии с РБО ниже 2 – в размере не менее 4,5 %.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий финансируются за счет субсидии, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень).

Минимальный перечень включает в себя комплексное выполнение следующих видов работ:

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия.

В случае удовлетворительного технического состояния объектов (элементов) благоустройства и (или) работ по благоустройству, входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства.

Дополнительный перечень выполняется при условии наличия минимального перечня в удовлетворительном состоянии, определенного по итогам проведенной инвентаризации дворовой территории.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении минимального перечня и дополнительного перечня.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ, приведен в приложении № 14 к Программе.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, не требующее специальной квалификации, обеспечивается:

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, таких как, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечням принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44–48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определено по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края  от 18.07.2017 № 415-п. По итогам проведения инвентаризации составлены паспорта благоустройства дворовых территорий по каждому многоквартирному дому по форме согласно приложению № 10 к Программе. На основании проведенной инвентаризации в целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству и приведен в приложении № 7 к Программе.

Администрация города Лесосибирска имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, состав и положение о которой утверждены распоряжением Губернатора Красноярского края от 27.02.2017 № 72-рг (далее – межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация города Лесосибирска имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Заинтересованные лица направляют предложения в порядке, утвержденном постановлением администрации города Лесосибирска от 18.07.2017 № 943 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы».

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Администрация города Лесосибирска обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых, софинансируются в рамках Программы.

Предельная дата заключения соглашений (муниципальных контрактов) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Текущий контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляется МКУ «УГХ», МКУ «УКС», финансовое управление, в рамках своих полномочий.

Приложение к отдельному мероприятию благоустройство дворовых территорий муниципальной программы

Перечень показателей результативности

| № | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс.кв.м. | отраслевой мониторинг | 284,3 | 297,2 | 297,2 | 297,2 |

Приложение №4 к муниципальной программе об отдельном мероприятии             к муниципальной программе

- Отдельное мероприятие №2. Благоустройство общественных территорий Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»

Сроки реализации 2023-2025 годы;

Цель: создание благоприятных условий для комфортного времяпровождения жителей города

Главным распорядителем и ответственным за реализацию мероприятия является МКУ «УКС»

Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия приведены в приложении отдельному  мероприятию благоустройство общественных территорий муниципальной программы.

Информация по ресурсному обеспечению

Потребность в средствах составляет:

2023 год – 24 857,4 тыс. рублей;

2024 год – 28 002,8 тыс. рублей;

2025 год – 1 417,9 тыс. рублей.

Описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы.

Механизм реализации мероприятии базируется на нормативно-правовой базе: постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» утверждена подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований».

Мероприятие 1 данной подпрограммы «Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды» реализуется в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды и порядком представления отчетности об их использовании (далее – Порядок).

Пунктом 4.6. Порядка размер софинансирования из местного бюджета устанавливается с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности  муниципальных образований – получателей субсидии после выравнивания для муниципальных образований – получателей субсидии с РБО ниже 2 – в размере не менее 4,5 %.

Необходимость благоустройства общественных территорий в первоочередном порядке определяется ежегодно, с учетом мнения граждан.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определено по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п. По итогам проведения инвентаризации составлены паспорта благоустройства общественных территорий по форме согласно приложению № 11 к Программе, сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, который приведен в приложении № 8 к Программе.

Администрация города Лесосибирска имеет право исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

По результатам общественного обсуждения 12.02.2018 года определен перечень общественных территорий, который представлен для рейтингового голосования 18.03.2018 года с целью определения общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы.

18.03.2018 года состоялось рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для последующего благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году, в котором приняли участие 12 549 жителей города Лесосибирска.

19.03.2018 года по результатам рассмотрения протоколов территориальных счетных комиссий о результатах рейтингового голосования по отбору общественных территорий для последующего благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году подведены итоги рейтингового голосования  и определена общественная территория, подлежащая в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году:

площадь 10-летия города Лесосибирска (ул. Привокзальная, 7Б), за которую проголосовало -  5 087 (пять тысяч восемьдесят семь) голосов или 40,73% от общего количества голосов, принявших участие в голосовании, чьи бланки голосования были признаны действительными.

В период с 15.10.2018 по 12.11.2018 на территории МО г. Лесосибирск проходил отбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году.

23.11.2018 года общественной комиссией по результатам подсчета предложений, поступивших в адрес администрации и результатам интернет-голосования подведены итоги отбора  и определена общественная территория, подлежащая в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году:

сквер (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 15 метрах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Лесосибирск, 6 квартал, дом 16) (далее – сквер в  6-м квартале), количество голосов - 1166 (одна тысяча сто шестьдесят шесть).

В период с 14.02.2019 по 24.02.2019 года на территории МО                                   г. Лесосибирск проходил отбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году.

27.02.2019 года общественной комиссией по результатам подсчета предложений, поступивших в адрес администрации и результатам интернет-голосования подведены итоги отбора  и определена общественная территория, подлежащая в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году:

сквер в  6-м квартале, количество голосов -  2109 (две тысячи сто девять).

Принимая во внимание, что размер финансовых средств для выполнения работ по благоустройству общественных территорий в 2020 года превышает размер финансовых средств, необходимых на выполнение работ по благоустройству сквера в 6-ом квартале, 10 марта 2020 года общественной комиссией принято решение включить в перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году вторую территорию:

парк (9 микрорайон, в границах территории многоквартирных жилых домов 2, 3, 12, 13, 14).

В период с 15.12.2019 по 15.02.2020 года на территории МО                                   г. Лесосибирск проходил отбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году.

20 февраля 2020 года  общественной комиссией по результатам подсчета предложений, поступивших в адрес администрации и результатам интернет-голосования подведены итоги отбора  и определена общественная территория, подлежащая в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году:

сквер Книжный (г. Лесосибирск, в границах территории многоквартирных жилых домов 14,15,16,11 по ул. Белинского), количество голосов -  1430 (одна тысяча четыреста тридцать).

С 26.04.2021 по 30.05.2021 проходило голосование в электронной форме в информационно - телекоммуникационной сети интернет по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году.

02 июня 2021 года общественной комиссией подведены итоги голосования граждан за выбор общественной территории планируемой к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru:

парк (6 микрорайон, 4), количество голосов -  9377 (девять тысяч триста семьдесят семь).

С 15.04.2022 по 30.05.2022  проходило голосование в электронной форме в информационно - телекоммуникационной сети интернет по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году.

01 июня 2022 года общественной комиссией подведены итоги голосования граждан за выбор общественной территории планируемой к благоустройству в 2023 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru:

Парк (ул. Южная, 40), количество голосов – 3594 (три тысячи пятьсот девяносто четыре).

Определение общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022-2024 годы в рамках реализации муниципальной программы, осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:

- постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Предельная дата заключения соглашений (муниципальных контрактов) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы – не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Текущий контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляется МКУ «УГХ», МКУ «УКС», финансовое управление, в рамках своих полномочий.

Приложение к отдельному мероприятию благоустройство общественных территорий муниципальной программы

Перечень показателей результативности

| № | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание благоприятных условий для комфортного времяпровождения жителей города |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс.кв.м. | отраслевой мониторинг | 269 | 385,4 | 385,4 | 385,4 |

Приложение №5 к муниципальной программе об отдельном мероприятии          к муниципальной программе

- Отдельное мероприятие №3. Обустройство мест массового отдыха населения (площадь). Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды».

Сроки реализации 2023 год

Цель: обеспечение выполнения работ по обустройству мест массового отдыха населения (площадь) в городе.

Главным распорядителем и ответственным за реализацию мероприятия является МКУ «УКС»

Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия приведены в приложении к отдельному мероприятию обустройство мест массового отдыха населения (площадь) муниципальной программы.

Информация по ресурсному обеспечению

Потребность в средствах составляет:

2023 год – 50 505,1 тыс. рублей;

Описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы.

Механизм реализации мероприятии базируется на нормативно-правовой базе: постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» утверждена подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований».

Мероприятие 3 данной подпрограммы «Субсидии бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействия органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» реализуется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований –победителей  конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству и порядок предоставления отчетности об их использовании (далее – Порядок).

Физическое состояние мест массового отдыха населения (площадь) и необходимость их благоустройства определено по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п. По итогам проведения инвентаризации составлены паспорта благоустройства 2-х мест массового отдыха населения (площади) по форме согласно приложению № 11 к Программе, сформирован адресный перечень мест массового отдыха населения, нуждающихся в благоустройстве, который приведен в приложении № 8 к Программе.

Необходимость благоустройства мест массового отдыха населения (площадь) определяется с учетом мнения граждан.

В период с 05.05.2022 по 19.05.2022 года на территории МО                                   г. Лесосибирск проходил отбор и общественное обсуждение места массового отдыха населения для благоустройства в 2023 году.

23.05.2022 года общественной комиссией по результатам подсчета поступивших предложений, подведены итоги отбора и определено места массового отдыха населения для благоустройства в 2023 году:

Площадь имени Н.Т. Колпакова, количество голосов -  17 142 (семнадцать тысяч сто сорок два).

Текущий контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляется МКУ «УГХ», МКУ «УКС», финансовое управление, в рамках своих полномочий.

Приложение к отдельному мероприятию обустройство мест

массового отдыха населения (площадь).

Перечень показателей результативности

| № | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обустройство мест массового отдыха населения (площадь) в городе |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: обеспечение выполнения работ по обустройству мест массового отдыха населения (площадь) в городе |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (площадь) | тыс.кв.м. | отраслевой мониторинг | - | 92,1 | 92,1 | 92,1 |

Приложение № 6

к муниципальной программы

Перечень

мероприятий программы

«Формирование комфортной городской среды»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность) | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика города Лесосибирска |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Директор МКУ «УГХ» А.А. Воронин | 2018 | 2025 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Не менее 1 дворовой территории, благоустраиваемых ежегодно |
| 2. Благоустройство общественных территорий | Директор МКУ «УКС» Д. А. Ростовцева | 2018 | 2025 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Не менее 1 общественной территории, благоустраиваемой ежегодно |
| 3.Обустройство мест массового отдыха населения (площадь) | Директор МКУ «УКС» Д. А. Ростовцева | 2023 | 2023 | Увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения (площадь) | Обустроенное 1 место массового отдыха населения (площадь) |

Приложение №7

к муниципальной программы

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 28.09.2023  № 1427)

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния,

а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Общая площадь дворовой территории, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. |  |  |  |  | Виды трудового участия <*> | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальный перечень работ по благоустройству |  | дополнительный перечень работ по благоустройству |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доля финансового участия |  | доля финансового участия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 20, 22 | 13000 | №1 от 25.07.2023 | 13.07.2022 | 11716,6 | 8135,49 | 5,2 | 3581,08 | 30,1 |  | ООО УК «Гарант качества» |
| 2 | г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д.10 | 5378 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 3 | г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д.12 | 4713 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 4 | г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д.13 | 5171 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 5 | г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д.1А | 4157 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 6 | г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д.3 | 4898 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Андрената» |
| 7 | г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д.4 | 4138 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 8 | г. Лесосибирск, кв-л 1-й, д. 10А | 2071 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 9 | г. Лесосибирск, кв-л 1-й, д. 4 | 1552 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 10 | г. Лесосибирск, кв-л 1-й, д. 5 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 11 | г. Лесосибирск, кв-л 1-й, д. 7А | 1797 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 12 | г. Лесосибирск, кв-л 1-й, д. 8 | 2290 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 13 | г. Лесосибирск, кв-л 1-й, д. 9 | 2421 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 14 | г. Лесосибирск, кв-л 3-й, д. 1 | 1738 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 15 | г. Лесосибирск, кв-л 3-й, д. 2 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 16 | г. Лесосибирск, кв-л 3-й, д. 3 | 1766 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 17 | г. Лесосибирск, кв-л 3-й, д. 4 | 1623 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 18 | г. Лесосибирск, кв-л 3-й, д. 5 | 1632 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 19 | г. Лесосибирск, кв-л 3-й, д. 6 | 2533 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 20 | г. Лесосибирск, кв-л 4-й, д. 1 | 2631 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 21 | г. Лесосибирск, кв-л 4-й, д. 1А | 1569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 22 | г. Лесосибирск, кв-л 4-й, д. 2 | 1304 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 23 | г. Лесосибирск, кв-л 5-й, д. 1 | 1411 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 24 | г. Лесосибирск, кв-л 5-й, д. 2 | 1430 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 25 | г. Лесосибирск, кв-л 5-й, д. 4 | 1366 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 26 | г. Лесосибирск, кв-л 5-й, д. 6 | 1437 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 27 | г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 1 | 5853 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 28 | г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 16 | 5131 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 29 | г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 18 | 5284 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 30 | г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 2 | 5364 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 31 | г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 22 | 1424 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 32 | г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 3 | 2545 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 33 | г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 4 | 3577 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 34 | г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 6 | 3506 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 35 | г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 7 | 1849 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 36 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 12 | 5470 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 37 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 14 | 5105 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 38 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 14А | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 39 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 15 | 2185 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 40 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 15А | 2154 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 41 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 17 | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 42 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 18 | 1625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 43 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 20 | 7433 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 44 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 22 | 3084 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 45 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 22А | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 46 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 26 | 5940 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 47 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 29 | 3431 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 48 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 3 | 4816 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 49 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 31 | 4446 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 50 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 32 | 3826 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 51 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 33 | 5507 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 52 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 4 | 4656 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 53 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 5 | 4927 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 54 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 6 | 5672 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 55 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 7 | 3683 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 56 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 8 | 4727 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 57 | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 9 | 4174 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 58 | г. Лесосибирск, мкр. 7-й, д. 1 | 3917 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 59 | г. Лесосибирск, мкр. 7-й, д. 12 | 4525 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 60 | г. Лесосибирск, мкр. 7-й, д. 18 | 3804 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 61 | г. Лесосибирск, мкр. 7-й, д. 2 | 4705 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 62 | г. Лесосибирск, мкр. 7-й, д. 22 | 5007 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 63 | г. Лесосибирск, мкр. 7-й, д. 22А | 2297 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 64 | г. Лесосибирск, мкр. 7-й, д. 3 | 5542 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 65 | г. Лесосибирск, мкр. 7-й, д. 4 | 6076 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 66 | г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д.1 | 5223 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 67 | г. Лесосибирск, мкр. 9-й, д.14 | 6798 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 68 | г. Лесосибирск, мкр. 9-й, д.15 | 2394 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 69 | г. Лесосибирск, мкр. Строитель, д.23 | 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 70 | г. Лесосибирск, мкр. Строитель, д.25 | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 71 | г. Лесосибирск, мкр. Строитель, д.31 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 72 | г. Лесосибирск, мкр. Строитель, д.7 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 73 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, пер. Школьный, д. 1 | 4549 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 74 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 10 | 1282 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 75 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 11 | 1457 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 76 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 12 | 1494 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 77 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 25 | 921 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 78 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 26 | 965 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 79 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 27 | 1316 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 80 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 28 | 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 81 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 29 | 1678 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 82 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 30 | 1374 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 83 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 31 | 1681 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 84 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 33 | 1081 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 85 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 35 | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 86 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 7 | 1217 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 87 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, тер. Микрорайон, д. 8 | 983 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 88 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Ангарская, д. 13 | 2392 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 89 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Гагарина, д. 1 «Б» | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 90 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Заводская, д.16 | 3535 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 91 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Заводская, д.22 | 2433 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 92 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Комсомольская, д. 1 | 1729 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 93 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Комсомольская, д. 11 | 1538 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 94 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Комсомольская, д. 12 | 3891 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 95 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1029 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 96 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1835 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 97 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Комсомольская, д. 2 «А» | 1552 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 98 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Комсомольская, д. 4 | 2182 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 99 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Котовского, д. 1 | 3108 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 100 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Котовского, д. 2 | 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 101 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 1 «А» | 2623 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 102 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 10 | 4846 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 103 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 11 | 1820 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 104 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 13 | 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 105 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 16 | 2911 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 106 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 17 | 2325 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 107 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 19 | 2131 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 108 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 2 | 4139 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 109 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 21 | 2524 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 110 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 23 | 2270 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 111 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 3 | 2260 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 112 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 4 | 3497 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 113 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 5 | 2448 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 114 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Мира, д. 8 | 4176 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 115 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 10 | 1486 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 116 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 11 | 2406 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 117 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 12 | 1943 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 118 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 13 | 2645 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 119 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 14 | 3169 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 120 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 15 | 3862 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 121 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 2 | 2068 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 122 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 26 | 1268 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 123 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 27 | 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 124 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 29 | 1225 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 125 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 30 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 126 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 31 | 1331 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 127 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 33 | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 128 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 35 | 1392 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 129 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 38 | 1017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 130 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 4 | 2274 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 131 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 40 «А» | 1305 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 132 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 40 «Б» | 3096 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 133 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 43 | 2685 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 134 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 44 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 135 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 45 | 1594 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 136 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 48 | 1405 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 137 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 5 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 138 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 50 | 1247 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 139 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 51 «А» | 1293 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 140 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 7 | 1726 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 141 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 9 «А» | 2740 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 142 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Парковая, д. 32 | 1879 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 143 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Первомайская, д. 20 | 3777 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 144 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Первомайская, д. 21 | 2240 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 145 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Пристанская, д. 10 | 957 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 146 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Рабочая, д. 24 | 2877 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 147 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Рейдовая, д. 42 | 2493 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 148 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Рейдовая, д. 42 «А» | 1238 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 149 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Речная, д. 1 | 1498 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 150 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Речная, д. 2 | 1355 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 151 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Речная, д. 3 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 152 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Речная, д. 4 | 1876 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 153 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Садовая, д. 2 | 2430 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 154 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Саенко, д. 1 «А» | 1670 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 155 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Саенко, д. 2 | 2545 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 156 | г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Труда, д. 6 | 2314 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 157 | г. Лесосибирск, пер. Гостиный, д. 3 | 2046 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 158 | г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1090 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 159 | г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 1451 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 160 | г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 1302 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 161 | г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 2 | 1143 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 162 | г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 779 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 163 | г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 4 | 1134 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 164 | г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1275 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 165 | г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 1165 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 166 | г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 9 | 1414 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 167 | г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 10 | 3953 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 168 | г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 11 | 2592 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Велена» |
| 169 | г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 11А | 1706 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 170 | г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 13 | 2789 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 171 | г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 15 | 2176 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 172 | г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 17 | 2283 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 173 | г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 | 4833 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 174 | г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 9 | 2610 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 175 | г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 9А | 1805 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Домком» |
| 176 | г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д.28 | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 177 | г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д.32 | 1469 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 178 | г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д.34 | 1196 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 179 | г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д.36 | 2131 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 180 | г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д.37 | 1344 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 181 | г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д.40 | 1181 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 182 | г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д.42 | 1654 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 183 | г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д.43 | 1531 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 184 | г. Лесосибирск, ул. Бабкина, д. 4 | 4139 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 185 | г. Лесосибирск, ул. Баумана, д. 12 | 2879 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖК «Новый вектор» |
| 186 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 1 | 4379 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 187 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 2 | 4721 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 188 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 5Б | 4780 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 189 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.10 | 5844 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 190 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.11 | 4803 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 191 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.12 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 192 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.14,15 | 10234 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖК «Новый вектор» |
| 193 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.16 | 10234 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖК «Новый вектор» |
| 194 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.17 | 5180 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 195 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.19 | 3651 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 196 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.23 | 4572 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 197 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.3 | 3333 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 198 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.38А | 3157 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 199 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.4 | 2643 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 200 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.40А | 4874 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 201 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.5А | 4201 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 202 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.7 | 4657 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 203 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.7А | 3887 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 204 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.8 | 3158 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 205 | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.9 | 2383 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 206 | г. Лесосибирск, ул. Восстания, д. 10А | 2623 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 207 | г. Лесосибирск, ул. Горького, 26 | 11594 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 208 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 24 | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 209 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 24А | 4946 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 210 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 25 | 5108 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 211 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 27 | 4846 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 212 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 28 | 5885 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 213 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д.124 | 5406 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 214 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д.127 | 4413 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 215 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д.2А | 4554 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 216 | г. Лесосибирск, ул. Дзержинского, д. 11А | 5161 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 217 | г. Лесосибирск, ул. Дзержинского, д. 13 | 1254 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 218 | г. Лесосибирск, ул. Дзержинского, д. 5 | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 219 | г. Лесосибирск, ул. Дзержинского, д. 7 | 916 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 220 | г. Лесосибирск, ул. Дзержинского, д. 9 | 1027 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 221 | г. Лесосибирск, ул. Дзержинского, д.6 | 5479 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 222 | г. Лесосибирск, ул. Дзержинского, д.8 | 4293 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 223 | г. Лесосибирск, ул. Дорожная, д. 1 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 224 | г. Лесосибирск, ул. Дорожная, д. 1А | 1842 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 225 | г. Лесосибирск, ул. Дорожная, д.6 | 3244 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 226 | г. Лесосибирск, ул. Енисейская, д. 1А | 2705 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖК «Новый вектор» |
| 227 | г. Лесосибирск, ул. Заводская, д.2А | 3284 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 228 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 12 | 4393 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 229 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 12 В | 5766 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 230 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 14 | 4122 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 231 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 14а | 4701 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 232 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 14Б | 5137 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 233 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 16 | 5645 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 234 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 16а | 7513 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 235 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 18 | 3328 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 236 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 3 | 1062 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 237 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 7 | 1046 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 238 | г. Лесосибирск, ул. Калинина, д. 9 | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 239 | г. Лесосибирск, ул. Карла Маркса, д.1 | 5535 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 240 | г. Лесосибирск, ул. Карла Маркса, д.3 | 5150 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 241 | г. Лесосибирск, ул. Карла Маркса, д.5 | 5440 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 242 | г. Лесосибирск, ул. Карла Маркса, д.7 | 5631 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Велена» |
| 243 | г. Лесосибирск, ул. Кирова, д.12 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 244 | г. Лесосибирск, ул. Кирова, д.17 | 2061,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 245 | г. Лесосибирск, ул. Кирова, д.18 | 1162 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 246 | г. Лесосибирск, ул. Кирова, д.20 | 1712 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 247 | г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, д. 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 248 | г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, д. 11А | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 249 | г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1176 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 250 | г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, д. 14 | 1396 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 251 | г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, д. 16 | 1270 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 252 | г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, д. 3 | 1555 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 253 | г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, д. 5 | 1485 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 254 | г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, д. 7 | 1506 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 255 | г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, д. 9 | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 256 | г. Лесосибирск, ул. Красноярская, д. 28 | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 257 | г. Лесосибирск, ул. Крылова, д.11 | 2765 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 258 | г. Лесосибирск, ул. Крылова, д.48 | 933 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 259 | г. Лесосибирск, ул. Крылова, д.7 | 2833 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 260 | г. Лесосибирск, ул. Крылова, д.9 | 2968 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 261 | г. Лесосибирск, ул. Ленинградская, д. 10 | 1605 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 262 | г. Лесосибирск, ул. Ленинградская, д. 3 | 1249 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 263 | г. Лесосибирск, ул. Ленинградская, д. 36а | 2498 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 264 | г. Лесосибирск, ул. Ленинградская, д. 6 | 1441 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 265 | г. Лесосибирск, ул. Ленинградская, д. 7 | 855 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 266 | г. Лесосибирск, ул. Ленинградская, д. 8 | 1497 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 267 | г. Лесосибирск, ул. Ленинградская, д. 9 | 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 268 | г. Лесосибирск, ул. Ленинградская, д.13Б | 1631 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 269 | г. Лесосибирск, ул. Ленинградская, д.13В | 1507 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 270 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 15 | 1699 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 271 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 15а | 1502 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 272 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 2 | 1378 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 273 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 29 | 2324 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 274 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 29А | 1283 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 275 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 31 | 2899 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 276 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 33 | 2458 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 277 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 35 | 2656 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 278 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 35а | 3552 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 279 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 39 | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 280 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 5 | 1676 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 281 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 51 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 282 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 6 | 2317 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 283 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 7 | 1597 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 284 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 8 | 2654 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 285 | г. Лесосибирск, ул. Лесная, д. 9а | 2222 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 286 | г. Лесосибирск, ул. Ломоносова, д. 60 | 4924 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 287 | г. Лесосибирск, ул. Луговая, д.29 | 1864 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 288 | г. Лесосибирск, ул. Майская, д.2 | 3017 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 289 | г. Лесосибирск, ул. Матросова, д. 6 | 4736 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 290 | г. Лесосибирск, ул. Матросова, д.2 | 4993 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 291 | г. Лесосибирск, ул. Менделеева, д.5 | 954 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 292 | г. Лесосибирск, ул. Менделеева, д.7 | 1265 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 293 | г. Лесосибирск, ул. Молодежная, д. 14 | 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 294 | г. Лесосибирск, ул. Молодежная, д. 5 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 295 | г. Лесосибирск, ул. Молодежная, д. 5в | 1944 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 296 | г. Лесосибирск, ул. Молодежная, д. 7 | 1885 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 297 | г. Лесосибирск, ул. Молодежная, д. 7а | 1719 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 298 | г. Лесосибирск, ул. Молодежная, д. 7б | 1694 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 299 | г. Лесосибирск, ул. Пионерская, д. 12 | 3310 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 300 | г. Лесосибирск, ул. Пионерская, д. 13 | 3663 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 301 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.1 | 1043 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 302 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.11 | 1043 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 303 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.13 | 977 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 304 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.15 | 1062 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 305 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.17 | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 306 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.21 | 898 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 307 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.22 | 1004 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 308 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.23 | 1353 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 309 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.24 | 1363 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 310 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.26 | 2228 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 311 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.28 | 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 312 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.28А | 3656 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 313 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.32 | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 314 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.40 | 3097 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 315 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.40А | 3845 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 316 | г. Лесосибирск, 4 микрорайон, д.4 | 5981 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 317 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.47 | 3283 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 318 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.49 | 3231 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 319 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.4А | 4565 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 320 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.50 | 2619 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 321 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.51 | 5559 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 322 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.52 | 3829 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Мега Полис» |
| 323 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.6А | 4736 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 324 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.7 | 1306 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 325 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д.9 | 1046 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 326 | г. Лесосибирск, ул. Полевая, д. 13 | 2072 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 327 | г. Лесосибирск, ул. Полевая, д. 15 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 328 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.11 | 5098 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 329 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.17 | 6264 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 330 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.17А | 5272 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Лес-Жилсервис» |
| 331 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.19 | 3180 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 332 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.22 | 6020 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 333 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.39 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 334 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.41 | 2222 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 335 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.43 | 3615 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 336 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.70 | 1228 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 337 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.70В | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 338 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.71 | 1115 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 339 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.71А | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 340 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.72А | 775 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 341 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.72Б | 1087 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 342 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.72В | 1192 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 343 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.73А | 2713 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 344 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.74 | 1197 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 345 | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.76 | 1388 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 346 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 10 | 1240 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 347 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 16 | 1092 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 348 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 20 | 908 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 349 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 22 | 1033 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 350 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 24 | 1218 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 351 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 28 | 1894 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 352 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 30 | 1091 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 353 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 32 | 1870 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 354 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 34 | 1395 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 355 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 36 | 1285 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 356 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 38 | 1277 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 357 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 4 | 2707 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 358 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 42 | 1632 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 359 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 44 | 1832 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 360 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 46 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 361 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 48 | 949 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 362 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 50 | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 363 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 52 | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 364 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 54 | 1580 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 365 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 56 | 2580 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 366 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 58 | 1423 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 367 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 6 | 2188 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 368 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 60 | 1234 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 369 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 62 | 1571 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 370 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 66 | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 371 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 68 | 6370 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 372 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 70 | 6798 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 373 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 8 | 1649 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 374 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 1 | 2872 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 375 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 10а | 1706 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 376 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 11 | 1264 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 377 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 13 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 378 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 1а | 3086 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 379 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 21 | 2095 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 380 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 23 | 2454 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 381 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 24 | 1488 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 382 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 29 | 1609 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 383 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 3 | 2269 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 384 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 35 | 1583 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 385 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 37 | 1556 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 386 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 39 | 1290 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 387 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 49 | 1288 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 388 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 5 | 2088 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 389 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 57 | 2073 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 390 | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 59 | 2174 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 391 | г. Лесосибирск, ул. Садовая, д. 1 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 392 | г. Лесосибирск, ул. Садовая, д. 10 | 1035 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 393 | г. Лесосибирск, ул. Садовая, д. 11 | 1344 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 394 | г. Лесосибирск, ул. Садовая, д. 4 | 1643 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 395 | г. Лесосибирск, ул. Садовая, д. 7 | 1039 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 396 | г. Лесосибирск, ул. Садовая, д. 8 | 975 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 397 | г. Лесосибирск, ул. Садовая, д. 9 | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 398 | г. Лесосибирск, ул. Спортивная, д. 12 | 2739 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 399 | г. Лесосибирск, ул. Спортивная, д. 14 | 2051 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 400 | г. Лесосибирск, ул. Спортивная, д. 19 | 2823 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 401 | г. Лесосибирск, ул. Спортивная, д. 20 | 2213 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 402 | г. Лесосибирск, ул. Спортивная, д. 20а | 2408 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 403 | г. Лесосибирск, ул. Спортивная, д. 21 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 404 | г. Лесосибирск, ул. Спортивная, д. 21а | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 405 | г. Лесосибирск, ул. Спортивная, д. 24 | 2712 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 406 | г. Лесосибирск, ул. Спортивная, д. 24а | 1913 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 407 | г. Лесосибирск, ул. Трактовая, д.26 | 2462 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Велена» |
| 408 | г. Лесосибирск, ул. Тухачевского, д. 4 | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 409 | г. Лесосибирск, ул. Тухачевского, д. 6 | 2749 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 410 | г. Лесосибирск, ул. Тухачевского, д. 6А | 2421 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 411 | г. Лесосибирск, ул. Тухачевского, д. 6Б | 1853 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 412 | г. Лесосибирск, ул. Тухачевского, д. 7А | 4675 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Зеленая роща» |
| 413 | г. Лесосибирск, ул. Тухачевского, д. 9А | 2329 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 414 | г. Лесосибирск, ул. Урицкого, д.2 | 1158 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 415 | г. Лесосибирск, ул. Урицкого, д.22 | 1329 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 416 | г. Лесосибирск, ул. Урицкого, д.2А | 3396 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 417 | г. Лесосибирск, ул. Урицкого, д.34 | 818 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 418 | г. Лесосибирск, ул. Урицкого, д.35 | 1557 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 419 | г. Лесосибирск, ул. Урицкого, д.5 | 6412 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 420 | г. Лесосибирск, ул. Урицкого, д.9 | 5696 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 421 | г. Лесосибирск, ул. Фрунзе, д. 26 | 3615 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 422 | г. Лесосибирск, ул. Циолковского, д. 51 | 7997 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 423 | г. Лесосибирск, ул. Чапаева, д. 10 | 5409 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 424 | г. Лесосибирск, ул. Щорса, д. 10А | 1003,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 425 | г. Лесосибирск, ул. Энтузиастов, д. 12 | 8853 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 426 | г. Лесосибирск, ул. Энтузиастов, д. 12а | 5569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 427 | г. Лесосибирск, ул. Энтузиастов, д. 18 | 5345 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 428 | г. Лесосибирск, ул. Энтузиастов, д. 20 | 4536 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 429 | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 21 | 4930 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 430 | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 3 | 1862 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 431 | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 5А | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 432 | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 9 | 1105 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 433 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 10 | 1349 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 434 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 11 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 435 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 13 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 436 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 14 | 2159 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 437 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 17 | 1825 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 438 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 21 | 932 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 439 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 21а | 1892 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 440 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 25 | 2953 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 441 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 29 | 3522 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 442 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 29а | 1283 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 443 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 3 | 1676 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 444 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 31 | 2150 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 445 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 33 | 2783 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 446 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 35 | 2786 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 447 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 35а | 3212 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 448 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 39 | 2286 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 449 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 41 | 2269 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 450 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 41а | 1704 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 451 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 5 | 1678 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 452 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 7 | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Ваш партнер +» |
| 453 | г. Лесосибирск, ул. Яблочкова, д.1 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное управление |
| 454 | г. Лесосибирск, ул. Яблочкова, д.1А | 3396 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 455 | г. Лесосибирск, ул. Яблочкова, д.2 | 1934 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |
| 456 | г. Лесосибирск, ул. Яблочкова, д.8 | 6537 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ДомКом» |

Примечание:

<*> Виды трудового участия:

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, таких как, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.

Приложение № 8

к муниципальной программы

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 04.09.2023  № 1303)

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству

| Адрес общественной территории |  |  |  |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общес- твенной терри-тории | Наличие урн на общес- твенной террито- рии | Наличие освеще- ния на общес- твенной террито- рии | Наличие лавок на общес- твенной террито- рии | Наличие малых архитек- турных форм на общес- твенной террит- о рии | Наличие асфальти- рованного проезда на земель- ном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Тип населен- ного пункта | Наимено- вание населен- ного пункта | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наимено- вание общес- твенной террито- рии | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | В границах ул. Южная, ул. 40 лет Октября, автодороги Красноярск – Енисейск и промышленной площадки ЗАО «НЛХК» | парк | физкультурно-оздорови- тельные мероприятия, пешеходная зона, отдых | 24:52:0010965:95 | 116400 кв.м. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | ориентир – нежилое здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 2, в 350 метрах по направлению на северо-восток | площадь | организация культурного досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий, прогулки, пешеходная зона | 24:52:0010962:4 | 90201 кв.м. | нет | да | нет | нет | нет |
| 3 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентир: Красноярский край, г. Лесосибирск, в районе моста через р. Болотовку в Мирном | пляж | отдых | 24:52:0010411:1 | 100997 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | 9 мкр 1И | площадь | отдых, пешая зона | 24:52:0010964:2910 | 860 кв.м | нет | да | нет | нет | нет |
| 5 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | Победы 45Б | сквер | отдых, пешие прогулки | 24:52:0010510:3270 | 2770 кв.м. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | в границах территории многоквартирных жилых домов 1, 3 по ул. Карла Маркса и 6, 8 по ул. Яблочкова | сквер | физкультурно-оздорови- тельные мероприятия, пешеходная зона, отдых детей | 24:52:0010510:3146 | 4330 кв.м. | да | да | да | да | Нет |
| 7 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | Стрелка Комсомольская 3У 18-4 | площадь | отдых детей и взрослых, физкультурно-оздорови- тельные мероприятия | 24:52:0020223:198 | 3836 кв.м. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | ул. Победы, 37 Б | сквер | организация культурного досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий | 24:52:0010505:2510 | 3708 кв.м. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | ул. Победы, 52 Б | площадь | отдых детей и взрослых, физкультурно-оздорови- тельные мероприятия | 24:52:0010506:1423 | 4255 кв.м. | да | нет | да | да | нет |
| 10 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | Пионерская 8Б | сквер | отдых, пешеходная зона | 24:52:0010348:924 | 1799 кв.м. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | гп. Стрелка, ул. Рейдовая | площадь | отдых взрослых и детей, физкультурно-оздоровительные мероприятия | 24:52:0020202:217 | 12450 кв.м. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 | -- // -- | -- // -- | -- // -- | правый берег реки Маклаковка, в границах ул. Горького и ул. Партизанская | набе- режная | физкультурно-оздорови- тельные мероприятия, пешеходная зона, отдых | 24:52:0000000:16328 | 49900 кв.м. | нет | да | нет | нет | нет |

Приложение № 9

к муниципальной программы

Отчет

об использовании субсидии бюджетом города Лесосибирска на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды и результатах ее реализации

по состоянию на ________________________

| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ |  | Оплата выполненных работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц, в том числе: по минимальному перечню работ; по дополнительному перечню работ | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц, в том числе: по минимальному перечню работ; по дополнительному перечню работ | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство общественных территорий, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на субсидию бюджетам города Лесосибирска, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц, в том числе: по минимальному перечню работ; по дополнительному перечню работ | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц, в том числе: по минимальному перечню работ; по дополнительному перечню работ | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | тыс. кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) светоточек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано детских площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | тыс. кв.м тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, в том числе: | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| городских площадей | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных рынков | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение | км сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов о приемке выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные - для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ, с приложением реестра платежных поручений;

- выписка из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на содержание общественной территории с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, обеспечивающих содержание общественной территории, объем средств, периодичность;

- план проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на общественной территории на текущий и плановый период.

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края или лицом, уполномоченным главой муниципального образования Красноярского края на данные действия.

Глава муниципального образования  						__________________   		___________________

Руководитель финансового органа муниципального образования		__________________			___________________

Приложение № 9.1

к муниципальной программы

Информация о достигнутых показателях результативности муниципальным образованием город Лесосибирск

за ___________________ 20__ года (по кварталам, нарастающим итогом)

| N п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий в муниципальном образовании | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, в муниципальном образовании | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- выписка из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на содержание общественной территории с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, обеспечивающих содержание общественной территории, объем средств, периодичность;

- план проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на общественной территории на текущий и плановый период.

Глава муниципального образования __________________ ______________________________

(подпись)                            (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя

№ телефона

- Приложение № 10

к муниципальной программы

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Минимальный перечень характеристик благоустройства |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов | (требует ремонта/ не требует ремонта) |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

- Приложение № 11

к муниципальной программы

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.*** |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

**  благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение № 12

к муниципальной программы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Программы за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органом местного самоуправления

| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального образования адрес объекта недвижимого имущества | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:8330 | 562,3 | да | нет | нет | нет | нет | 245400057019 |
| 2 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:9078 | 1064,6 | да | нет | нет | нет | нет | 245404739647 |
| 3 | г. Лесосибирск | автозаправочная станция | собственность | 24:52:0000000:2609 | 264,7 | да | да | нет | нет | да | 245200915580 |
| 4 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:9074 | 273,7 | да | нет | нет | нет | нет | 245403557845 |
| 5 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0010505:2533 | 838,8 | да | нет | нет | нет | нет | 246505833038 |
| 6 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010632:58 | 107,6 | да | да | нет | нет | да | 245400183623 |
| 7 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010506:208 | 143,1 | да | да | нет | нет | да | 245400183623 |
| 8 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0010504:1392 | 307,6 | да | нет | нет | нет | нет | 230501204923 |
| 9 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0010504:89 | 600 | да | нет | нет | нет | нет | 230501204923 |
| 10 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010505:234 | 106 | да | да | нет | нет | да | 245405042104 |
| 11 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010934:49 | 518,5 | да | да | нет | нет | да | 245400082696 |
| 12 | г. Лесосибирск | пивбар «садко» | собственность | 24:52:010963:54 | 220,2 | да | да | нет | нет | да | 245402567760 |
| 13 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010505:217 | 761,3 | да | да | нет | нет | да | 245400145378 |
| 14 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0010936:109 | 300,8 | да | нет | нет | нет | нет | 245400095769 |
| 15 | г. Лесосибирск | СТО | собственность | 24:52:0010934:72 | 553,1 | да | да | нет | нет | да | 245407454880 |
| 16 | г. Лесосибирск | кафе | собственность | 24:52:0010772:71 | 175,7 | да | да | нет | нет | да | 245404057490 |
| 17 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010717:29 | 197,3 | да | да | нет | нет | да | 245400274302 |
| 18 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010703:53 | 77,6 | да | да | нет | нет | да | 245400373720 |
| 19 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010505:3 | 418,1 | да | да | нет | нет | да | 245404231067 |
| 20 | г. Лесосибирск | Спортивно-оздоровительное здание | собственность | 24:52:0010510 | 1978,1 | да | да | нет | нет | да | 243500006631 |
| 21 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010508:249 | 194,2 | да | да | нет | нет | да | 245400183623 |
| 22 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010650:35 | 96,9 | да | да | нет | нет | да | 245407855930 |
| 23 | г. Лесосибирск | Здание торгового павильона | собственность | 24:52:0010902:369 | 154 | да | да | нет | нет | да | 245400075794 |
| 24 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010949:103 | 709 | да | да | нет | нет | да | 244702741054 |
| 25 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:8365 | 244,8 | да | нет | нет | нет | нет | 246590010843 |
| 26 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0000000:8283 | 871,7 | да | да | нет | нет | да | 245400390806 |
| 27 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0000000:806 | 188,5 | да | да | нет | нет | да | 245400155168 |
| 28 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010504:143 | 28,7 | да | да | нет | нет | да | 245400082696 |
| 29 | г. Лесосибирск | Швейная фабрика | собственность | 24:52:0000000:1156 | 661,8 | да | да | нет | нет | да | 245700200870 |
| 30 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:8360 | 133,2 | да | нет | нет | нет | нет | 245403474483 |
| 31 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0020236:42 | 186,1 | да | да | нет | нет | да | 245402655624 |
| 32 | г. Лесосибирск | Кафе-закусочная | собственность | 24:52:0000000:8134 | 272,9 | да | да | нет | нет | да | 245400134062 |
| 33 | г. Лесосибирск | Административное здание | собственность | 24:52:0000000:1898 | 2802,4 | да | да | нет | нет | да | 2454025987 |
| 34 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010772:289 | 194 | да | да | нет | нет | да | 245402514408 |
| 35 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010702:20 | 99,9 | да | да | нет | нет | да | 245403241834 |
| 36 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0010933:250 | 277,9 | да | нет | нет | нет | нет | 245400109595 |
| 37 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0000000:1104 | 188,2 | да | да | нет | нет | да | 245400183623 |
| 38 | г. Лесосибирск | кафе | собственность | 24:52:0011024:25 | 1016,1 | да | да | нет | нет | да | 245400082696 |
| 39 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0020106:89 | 149,3 | да | да | нет | нет | да | 242602041016 |
| 40 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:8924 | 1407,3 | да | нет | нет | нет | нет | 245403200517 |
| 41 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:1664 | 23,6 | да | нет | нет | нет | нет | 245400179546 |
| 42 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:2676 | 174,8 | да | нет | нет | нет | нет | 245400181930 |
| 43 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0020217:23 | 93,4 | да | да | нет | нет | да |  |
| 44 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0000000:2120 | 196,1 | да | да | нет | нет | да | 245400066630 |
| 45 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0020217:90 | 194,3 | да | нет | нет | нет | нет | 245400306025 |
| 46 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0020122:20 | 265,4 | да | да | нет | нет | да | 245402655624 |
| 47 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0020206:35 | 508,7 | да | нет | нет | нет | нет | 245401714806 |
| 48 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0020108:68 | 228,3 | да | нет | нет | нет | нет | 245400290431 |
| 49 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0010353:259 | 144,6 | да | нет | нет | нет | нет | 245400183623 |
| 50 | г. Лесосибирск | Торгово-офисный центр | собственность | 24:52:0000000:294 | 2085,2 | да | да | нет | нет | да | 2454004955 |
| 51 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:2258 | 335,7 | да | нет | нет | нет | нет | 246312604419 |
| 52 | г. Лесосибирск | Выставочный зал-оптово-розничной торговли | собственность | 24:52:0010949:139 | 1405,6 | да | да | нет | нет | да | 245400175608 |
| 53 | г. Лесосибирск | Административное здание | собственность | 24:52:0010964:136 | 1245,7 | да | да | нет | нет | да | 245406831366 |
| 54 | г. Лесосибирск | магазин | собственность | 24:52:0010326:279 | 104 | да | да | нет | нет | да | 245400075794 |
| 55 | г. Лесосибирск | Здание автогаража | собственность | 24:52:0000000:2670 | 682,5 | да | да | нет | нет | да | 245400006222 |
| 56 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:8285 | 283,7 | да | нет | нет | нет | нет | 245403778690 |
| 57 | г. Лесосибирск | Кафе-магазин | собственность | 24:52:0000000:8956 | 130,7 | да | да | нет | нет | да | 244000148728 |
| 58 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0010963:538 | 1927,7 | да | нет | нет | нет | нет | 245400273813 |
| 59 | г. Лесосибирск | Административно-торговое здание | собственность | 24:52:0000000:2848 | 663,9 | да | да | нет | нет | да | 245400143821 |
| 60 | г. Лесосибирск | Магазин №34 | собственность | 24:52:0010751:56 | 251,8 | да | да | нет | нет | да | 245400082696 |
| 61 | г. Лесосибирск | Административное ОАО «Гормолзавод» | собственность | 24:52:0010750:42 | 425,2 | да | да | нет | нет | да |  |
| 62 | г. Лесосибирск | Г/к «Ангара» | аренда | 24:52:0010512:9 | 7726 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454007064 |
| 63 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:8109 | 657,9 | да | нет | нет | нет | нет |  |
| 64 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0000000:8354 | 403,5 | да | нет | нет | нет | да |  |
| 65 | г. Лесосибирск | Нежилое помещение | собственность | 24:52:0010321:478 | 143,3 | да | нет | нет | нет | да |  |
| 66 | г. Лесосибирск | здание магазина | аренда | 24:52:0010330:1084 | 303,6 | да | нет | нет | нет | нет | 2465252879 |
| 67 | г. Лесосибирск | Нежилое помещение | Собственность | 24:52:0000000:3205 | 413,2 | да | нет | нет | нет | да | 2454016196 |
| 68 | г. Лесосибирск | гараж |  | 24:52:0010976:355 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Лесосибирск | Выставочный зал оптово-розничной торговли | собственность | 24:52:0010949:139 | 1405,6 | да | да | нет | нет | да |  |
| 70 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0011025:179 | 752,3 | да | нет | нет | нет | нет |  |
| 71 | г. Лесосибирск | Нежилое помещение | собственность | 24:52:0011025:28 | 311 | да | нет | нет | нет | да |  |
| 72 | г. Лесосибирск | склад | собственность | 24:52:0010751:287 | 480 | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| 73 | г. Лесосибирск | Центр досуга | аренда | 24:52:0010508:222 | 841.9 | да | да | нет | нет | да | 2454011913 |
| 74 | г. Лесосибирск | г/к «Афганец-1» | аренда | 24:52:0010508:809 | 2924 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454023877 |
| 75 | г. Лесосибирск | г/к «Ангара» | аренда | 24:52:0010512:16 | 26659 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454007064 |
| 76 | г. Лесосибирск | г/к «Ангара» | аренда | 24:52:0010512:19 | 346 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454007064 |
| 77 | г. Лесосибирск | г/к «Афганец-3» | аренда | 24:52:0010508:811 | 5823 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454023644 |
| 78 | г. Лесосибирск | г/к «Автомобилист» | аренда | 24:52:0010934:18 | 1366 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454022778 |
| 79 | г. Лесосибирск | г/к «спутник» | аренда | 24:52:0010525:78 | 2642 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454023362 |
| 80 | г. Лесосибирск | Нежилое здание |  | 24:52:0010964:16 | 5691 | да | да | нет | нет | да |  |
| 81 | г. Лесосибирск | г/к «Енисей» | аренда | 24:52:0010512:1056 | 20837 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454024408 |
| 82 | г. Лесосибирск | г/к «Афганец-2» | аренда | 24:52:0010508:749 | 4143 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454023517 |
| 83 | г. Лесосибирск | г/к «мост» | аренда | 24:52:0010964:124 | 1833 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454017827 |
| 84 | г. Лесосибирск | г/к «Афганец-1» | аренда | 24:52:0010508:809 | 2924 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454023877 |
| 85 | г. Лесосибирск | г/к «Энергия-2» | аренда | 24:52:0010508:727 | 3297 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454022979 |
| 86 | г. Лесосибирск | Кооператив «Вал» | аренда | 24:52:0010505:114 | 1722 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454009400 |
| 87 | г. Лесосибирск | г/к «Афганец-4» | аренда | 24:52:0010508:803 | 1370 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454023700 |
| 88 | г. Лесосибирск | Кооператив «дорожный» | аренда | 24:52:0010508:136 | 4065 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454011783 |
| 89 | г. Лесосибирск | г/к «мечта» | аренда | 24:52:0010508:151 | 5533 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454022231 |
| 90 | г. Лесосибирск | г/к «юбилейный» | аренда | 24:52:0010330:29 | 1161 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454023002 |
| 91 | г. Лесосибирск | г/к «юбилейный» | аренда | 24:52:0010330:28 | 377 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454023002 |
| 92 | г. Лесосибирск | г/к «юбилейный» | аренда | 24:52:0010330:30 | 189 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454023002 |
| 93 | г. Лесосибирск | г/к «фаза» | аренда | 24:52:0010525:159 | 4334 | нет | нет | нет | нет | нет | 2454022915 |
| 94 | г. Лесосибирск | Нежилое здание |  | 24:52:0010964:112 | 1600 | нет | да | нет | нет | да |  |
| 95 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | аренда | 24:52:0010504:89 | 600 | нет | да | нет | нет | да |  |
| 96 | г. Лесосибирск | Нежилое здание | собственность | 24:52:0010145:11 | 550 | нет | да | нет | нет | да |  |

- Приложение № 13

к муниципальной программы

Паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
по состоянию на «__» ____________ 20___ г.

- Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес жилого дома |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.3 | Реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом, для государственных или муниципальных нужд* |  |
| 1.4 | Количество квартир |  |
| 1.5 | Количество граждан, проживающих в жилом доме |  |
| 1.6 | Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м |  |
| 1.7 | Общая площадь дворовой территории, кв. м |  |
| 1.8 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)** |  |

* При наличии решения об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом. 
              ** Благоустроенной считается территория, обеспеченная необходимыми для комфортного проживания граждан инженерными коммуникациями, санитарной обстановкой дворовой территории, удобными подъездными путями.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оборудование дома инженерными системами | да/нет |  |  |
| 1.1 | Наличие системы электроснабжения | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 1.2 | Наличие системы отопления | да/нет |  |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 1.3 | Наличие системы горячего водоснабжения | да/нет |  |  |
|  | Тип системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 1.4 | Наличие системы холодного водоснабжения | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 1.5 | Наличие системы водоотведения | да/нет |  |  |
|  | Тип системы водоотведения |  |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 2 | Характеристика дворовой территории* | да/нет |  |  |
| 2.1 | Наличие зданий и сооружений | да/нет |  |  |
| 2.2 | Назначение зданий и сооружений |  |  |  |
| 2.3 | Санитарное состояние территории | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Материал ограждения |  |  |  |
| 2.5 | Расстояние ограждения от дорожного полотна | м |  |  |
| 2.6 | Наличие нарушений в части ограждения индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | да/нет |  |  |
| 2.7 | Нарушение* |  |  |  |
| 3 | Состояние подъездных путей | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 4 | Наличие освещения | да/нет |  |  |
|  | Состояние | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 5 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специаль-ного оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения бес-препятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 6 | Иное |  |  |  |

* В случае разграничения дворовой территории в соответствии с помещениями, предоставленными для проживания граждан, заполняется в отношении каждого из участков такой дворовой территории.

Приложение. Схема земельного участка территории с указанием ее размеров 
и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Комиссия:

________________________ _____________  ______________________

(организация, должность)                               (подпись)                                            (ФИО)

________________________ _____________  ______________________

(организация, должность)                               (подпись)                                            (ФИО)

________________________ _____________  _______________________

(организация, должность)                                (подпись)                                            (ФИО)

Приложение № 14

к муниципальной программе

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1.Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и  перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий Программы.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется по минимальному, дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

1.5. Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия.

1.6. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, таких как, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора и другие работы);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.

3. Сбор,  учет и контроль средств заинтересованных лиц

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (далее – управляющие организации), на специальном счете, открытом в российской кредитной организации (далее – специальный счет).

3.2. Специальный счет должен быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом и размещается Центральным банком Российской Федерации ежеквартально  на своем официальном сайте в сети "Интернет".

3.3. Средства на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений многоквартирных домов путем оплаты на специальный счет согласно платежному документу до 10 августа года, в котором выполняются работы по благоустройству дворовой территории.

Председатель совета многоквартирного дома и (или) иное уполномоченное лицо организует сбор  средств заинтересованных лиц.

На основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о софинансировании выполнения минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств текущего ремонта, организация, осуществляющая управление таким домом, вносит средства на выполнение таких работ в течение двух месяцев после принятия такого решения собственниками помещений многоквартирного дома, но не позднее 10 августа года, в котором выполняются работы по благоустройству дворовой территории.

3.4. Размер средств вносимых собственниками помещений на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий рассчитывается из установленной доли софинансирования от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории, согласно предоставленного заинтересованными лицами проекта благоустройства дворовой территории, и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст. 37 Жилищного кодекса РФ.

3.5.  В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании решения о наделении правами (полномочиями) муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») на осуществление функций Заказчика работ по благоустройству дворовой территории в рамках Программы в текущем году, включая отбор подрядной организации, при закупках товаров, работ, услуг по благоустройству дворовых территорий, проводимых МКУ «УГХ» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», управляющие организации обеспечивают сбор средств заинтересованных лиц и в установленные сроки перечисляют средства заинтересованных лиц на лицевой счет МКУ «УГХ».

С целью перечисления средств заинтересованных лиц между управляющими организациями и МКУ «УГХ» заключается соглашение о зачислении прочих безвозмездных поступлений в бюджет города Лесосибирска (далее – Соглашение) на сумму софинансирования сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории, согласно предоставленного заинтересованными лицами проекта благоустройства дворовой территории. Сумма Соглашения может быть уменьшена в случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по реализации проекта по благоустройству дворовых территорий.

Соглашение заключается в срок не позднее 18 февраля года, в котором выполняются работы по благоустройству дворовой территории.

В Соглашении указываются цели, сроки, условия и контроль за перечислением и расходованием средств заинтересованных лиц.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится в сроки, указанные в Соглашении, но не позднее 15 августа года, в котором выполняются работы по благоустройству дворовой территории.

Использование средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ осуществляется с учетом сроков, предусмотренных муниципальными контрактами с подрядными организациями.

3.6. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение, указанное в пункте 3.5. настоящего Порядка и если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности, при проведении управляющий организацией конкурсного отбора по выбору подрядной организации в порядке отбора подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды, утвержденным постановлением администрации города Лесосибирска от 02.05.2017 № 466,   управляющие организации обеспечивают сбор средств заинтересованных лиц до 10 августа года, в котором выполняются работы по благоустройству дворовой территории.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами подряда с подрядными организациями.

3.7. Управляющие организации ведут учет средств поступивших от заинтересованных лиц по каждому многоквартирному дому, дворовая территория которого подлежит благоустройству в текущем году в рамках Программы.

Данные по учету и списанию средств при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации ежемесячно в срок до 10 числа, месяца следующего за отчетным, направляют в МКУ «УГХ».

Учет и списание средств, поступающих от заинтересованных лиц, осуществляется согласно Формы по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц (далее по тексту – Форма), являющейся  приложением к настоящему Порядку.

Приложение

к Порядку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизму контроля за из расходованием, а также порядку и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц

_______________________________________________________________

(наименование организации)

Дата составления _________________              Отчетный период ______________________________

(нарастающим итогом)

| Адрес многоквартирного дома | Общая сумма по договору подряда, тыс. руб. | Объем средств заинтересованных лиц согласно финансового участия, тыс. руб. | Внесенные средства заинтересованных лиц, тыс., руб. |  | Недостающий объем средств заинтересованных лиц, тыс. руб. (6=3-4) | Оплата выполненных работ, тыс. рублей |  | Остаток средств после оплаты выполненных работ, руб. (9=4-7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе за отчетный период |  | Всего | в том числе за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МКД № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 3… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель управляющей организации _____________________               ____________________________

(подпись)	                                                                            (ФИО)

Главный бухгалтер управляющей организации ______________________   ________________________________

(подпись)	                                                     (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя, № телефона