Отчет

о результатах работы жилищно-коммунального хозяйства  за 2016 год

За прошедший период 2016 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства выполнялись следующие мероприятия:

В рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» за счет средств краевого и местного бюджетов выполнены работы:

- Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей по                            ул. Юбилейная на сумму 21 309,0 тыс. руб.

По муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий проживания населения города Лесосибирска" за счет местного бюджета выполнены работы:

- проектно-изыскательные работы на строительство инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и КНС по ул. Юбилейная на сумму 2 506,38 тыс. руб.;

- строительство инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и КНС по ул. Юбилейная на сумму 21 854,96 тыс. руб.;

- строительство инженерных сетей электроснабжения по ул. Юбилейная на сумму 3 223,1 тыс. руб.;

- капитальный ремонт напорной канализации по ул. Юбилейная на сумму 3 454,43 тыс. руб.

В рамках предотвращения банкротства МУП «ПП ЖКХ №5 Стрелка» оказана финансовая помощь из местного бюджета в размере 5 810,0 тыс. руб.

Разработана и проходит процедуру согласования программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лесосибирск на период с 2016 по 2022 годы, за счет средств местного бюджета на сумму 950,0 тыс. руб.

В рамках инвестиционной программы МУП «ЖКХ г. Лесосибирска» в сфере теплоснабжения на 2012-2015 годы выполнено мероприятие:

- строительство теплового комплекса с 2-мя водогрейными котлами               КВ-ТС -30 на котельной «Районная» от УП-3 до Н-6 на сумму 6 968,3 тыс. руб.

В рамках инвестиционной программы МУП «ЖКХ г. Лесосибирска» в сфере водоснабжения города Лесосибирска на 2016-2021 годы выполнено мероприятие:

- заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по реконструкции и модернизации НФС Южный промышленный узел, 12/56 зд.5 на сумму 2 000,0 тыс. руб.

Разработана и утверждена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края инвестиционная программа ООО «ЖКХ ЛДК №1» в сфере водоотведения города Лесосибирска на 2017-2019 годы.

Для выполнения требований Жилищного Кодекса РФ инициированы и проведены собрания собственников помещений в МКД с целью выбора способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по утверждению перечня работ по капитальному ремонту, выбору Совета дома. Утвержден перечень МКД, участвующих в программе капитального ремонта, утверждены краткосрочные планы капитального ремонта на 2016, 2017 годы. В 2016 году планируется выполнить ремонт 25 МКД, в том числе  ремонт крыш 24-ти МКД и ремонт сетей теплоснабжения на 1 МКД. В 2017 году планируется произвести капитальный ремонт в 60 МКД, из них в 52 – ремонт кровли, в 1 – ремонт инженерных сетей теплоснабжения, в 7 – ремонт сетей электроснабжения. В 2016 году по краткосрочному плану капитального ремонта 2015 года  выполнен капитальный ремонт крыш по 5 МКД, по краткосрочному плану капитального ремонта 2016 года – по 9 МКД.

В соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013-2017 годы утверждена адресная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске» на 2014-2017 годы, в которую включены 63 многоквартирных дома, признанных на             1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу. В 2016 году 231 семья города Лесосибирска получили ключи от новых квартир в рамках реализации 3-го этапа 2015-2016 гг. региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае". Начато строительство 6-ти многоквартирных домов (217 квартир) для переселения граждан по 4-му этапу программы 2016-2017 гг. из 27-ми аварийных домов.

Проведена проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов с составлением актов готовности и выдачей паспортов готовности. Муниципальное образование город Лесосибирск получило паспорт готовности на отопительный период 2016-2017 года.

Проводится работа межведомственной комиссии по признанию домов аварийными и подлежащими сносу. За год признаны аварийными 30 домов.

Проведен городской двухмесячник по благоустройству с мониторингом его прохождения.

Организована работа по переселению различных категорий граждан по федеральным и краевым жилищным программам «Север на Юг», за 2016 год выдано 64 сертификата на общую сумму 84 043,88 тыс. руб.

Специалистами ведется прием граждан по признанию их малоимущими, нуждающимися в улучшении жилищных условий, по оформлению документов на жилые помещения.

Работает городская программа «Обеспечение жильем молодых семей». Проведено финансирование  4 семей и эти семьи реализовали свое право на приобретение жилья в рамках программы.

В рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий и улучшение условий проживания населения города Лесосибирска» были выполнены следующие  мероприятия:

- содержание уличного освещения, а также ремонт участков сетей уличного освещения в г. Лесосибирске (ул. Тюленина);

- содержание кладбищ;

- вырубка 73 аварийных деревьев с утилизацией на сумму  707,89 тыс. руб.;

- содержание муниципальных территорий (поддержание санитарного состояния, содержание фонтанов, уход за зелеными насаждениями): парка в  7 микрорайоне, скверов между ул. Горького и домом №10 в 9 микрорайоне, домом №4 по ул. Белинского и рынком, территория ЗАГС, территория набережной р. Енисей, р. Маклаковка;

- комплексная противоклещевая обработка зоны вдоль набережной реки Енисей, площади перед администрацией города;

- содержание зон отдыха в городе: район «Красный Яр», район обелиска 10-летию Лесосибирска, ул. Мира площадь администрации,                 ул. 40 лет Октября, сквер возле дома №52 ул. Победы;

- предоставление субсидий из местного бюджета на компенсацию выпадающих доходов организаций (предпринимателей), осуществляющих предоставление услуг по помывке в общественных банях;

- снос 10 жилых домов, здания УПК по ул. Урицкого на сумму 2 067,7 тыс. руб.;

- работы по ликвидации 13 несанкционированных свалок, очистке захламленных территорий на сумму 1 757,85 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда города Лесосибирска» выполнялись мероприятия:

- ремонт 10 жилых помещений (квартир) находящихся в муниципальной собственности на общую сумму 2 539,2 тыс. руб.;

- проведение аварийно-восстановительных работ жилого дома по              ул. Промышленная, 6 на сумму 12 760,66 тыс. руб.;

- установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях на сумму 95,0 тыс. руб.

В целях обеспечения комфортных условий проживания граждан производились работы по содержанию и ямочному ремонту дорог                       (ул. Горького, ул. Победы, ул. Привокзальная, ул. 60 лет ВЛКСМ,                        ул. Куйбышева,  ул. Мира, автодорога до п. Колесниково, ул. Южный проезд, ул. Южный проезд, ул. Хлебозаводская, ул. Циолковского,                                     ул. Комсомольская, ул. Свердлова.  В п. Стрелка ул. Новая, Борцов Революции, Октябрьская, Садовая, Набережная, Рейдовая.  Выполнены работы по  содержанию и замене дорожных знаков, техническому обслуживанию светофорных объектов и обеспечению безопасности дорожного движения, нанесению дорожной разметки.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска» произведен отлов безнадзорных собак в количестве 1091 ед.

В 2016 году дополнительно за счет средств городского бюджета выполнены работы:

- приобретение и установка 48 дорожных знаков;

- по противоклещевой обработке территории города;

- приобретение 10 лавочек, 26 урн;

- обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения искусственными неровностями на сумму 450,0 тыс. рублей.