Администрация    города    Лесосибирска

Красноярского    края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2017                                            г. Лесосибирск				           № 12

Об утверждении порядка формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из городского бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов

В  соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов от 31.10.2013 № 400 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске», статьей 7 Устава города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить порядок формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из городского бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов (далее - Порядок и Перечень строек и объектов), согласно приложению к настоящему постановлению.

- Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из городского бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, предусмотренные в нормативных правовых актах администрации города Лесосибирска, действующих на момент вступления в силу настоящего постановления, предоставляются в соответствии с порядками, установленными соответствующими постановлениями администрации города Лесосибирска.

- Раздел 2 Порядка в части порядка формирования Перечня строек и объектов применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Лесосибирска, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.

- Признать утратившим силу постановление администрации города Лесосибирска от 31.12.2010 № 1702 «Об установлении Порядка предоставления бюджетных  инвестиций  муниципальным автономным  и  бюджетным  учреждениям г. Лесосибирска».

- Управлению делами и кадровой политики администрации города (Е.Н. Зорина) опубликовать настоящее Постановление в газете «Заря Енисея».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города 								       А.В. Хохряков

- Приложение

- к постановлению

администрации города

от 13.01.2017        № 12

Порядок формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из городского бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из городского бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов (далее – Порядок), устанавливает процедуру, сроки, перечень документов и основания формирования и реализации перечня строек и объектов, который является формой отражения расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности города Лесосибирска, а также на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета города капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Лесосибирска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Лесосибирска, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов (далее - Перечень), а также:

порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета города капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Лесосибирска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Лесосибирска (далее - Порядок принятия решений о предоставлении субсидий);

порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности города Лесосибирска (далее - Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций);

порядок предоставления субсидий на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Лесосибирска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Лесосибирска (далее - Порядок предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений);

порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (далее - Порядок осуществления бюджетных инвестиций).

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

Заявитель –  МКУ «УКС»;

Предприятия – муниципальные унитарные предприятия;

Учреждения – муниципальные автономные и бюджетные учреждения;

Заказчики - органы местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств бюджета города и самостоятельно осуществляющие бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности города Лесосибирска, либо Учреждения и Предприятия, являющиеся получателями субсидии из бюджета города на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Лесосибирска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Лесосибирска.

1.3. В Перечне отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности города Лесосибирска, а также бюджетные ассигнования на осуществление Учреждениями и Предприятиями за счет средств субсидии из бюджета города капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города (далее - бюджетные ассигнования на капитальные вложения), которые предусмотрены:

постановлениями администрации города Лесосибирска об утверждении муниципальных программ (программная часть);

постановлениями администрации города Лесосибирска в отношении строек и объектов, не вошедших в муниципальные программы (непрограммная часть).

В случае если объекты, подлежащие строительству или приобретению, необходимы для достижения целей, определенных в рамках муниципальной программы города Лесосибирска, либо в случае, если объекты, подлежащие реконструкции, техническому перевооружению используются для достижения целей, определенных в программах города, бюджетные ассигнования на капитальные вложения в такие объекты подлежат включению в соответствующую муниципальную программу.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

2.1. Формирование проекта Перечня на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на основании предложений Заявителя в форме заявочного перечня, сформированных исходя из доведенных до главных распорядителей бюджетных средств (далее - Главный распорядитель) предельных объемов бюджетных ассигнований на соответствующие цели.

2.2. Решение о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление Учреждениями и Предприятиями за счет средств субсидии из бюджета города капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Лесосибирска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Лесосибирска, а также решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности города Лесосибирска (далее - решения о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения) принимаются:

в отношении строек и объектов, подлежащих включению в муниципальные программы города Лесосибирска, - в форме постановления администрации города Лесосибирска об утверждении муниципальной программы города Лесосибирска в порядке, утвержденном администрацией города Лесосибирска для формирования муниципальных программ города Лесосибирска (далее - программа);

в отношении строек и объектов, не включенных в муниципальные программы города Лесосибирска, - в форме постановления администрации города Лесосибирска о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения, не включенных в муниципальные программы города Лесосибирска (далее - Постановление).

В соответствующем решении о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения может быть предусмотрено, что бюджетные ассигнования на капитальные вложения направляются на разработку проектной и (или) разрешительной документации на объекты капитального строительства.

2.3. Для формирования проекта Постановления и проекта Перечня на очередной финансовый год и плановый период Заявитель в срок до 15 сентября текущего года, но не ранее срока доведения финансовым управлением администрации г. Лесосибирска предельных объемов бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств бюджета города (за исключением случаев, когда необходимо принятие решения о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения в течение финансового года), представляют в финансовое управление администрации г. Лесосибирска заявочный перечень строек и объектов по форме согласно приложению № 1 к Порядку с приложением пояснительной записки, содержащей следующую информацию:

в отношении строек и объектов, включенных в программы, - наименование соответствующей муниципальной программы города Лесосибирска и подпрограммы;

в отношении строек и объектов, не включенных в программы:

обоснование необходимости направления бюджетных ассигнований на капитальные вложения.

В отношении строек и объектов, не включенных в программы, Заявитель к заявочному перечню также прилагает:

- в отношении строек и объектов капитального строительства:

при наличии разработанной проектной документации - копии положительного заключения государственной (не государственной) экспертизы о соответствии проектной документации на объекты капитального строительства (далее - проектная документация) требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

при отсутствии необходимости составления проектной документации – локально-сметный расчет;

- в отношении объектов недвижимого имущества, планируемых к приобретению:

описание объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению, с указанием его технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также обоснование приобретения объекта недвижимого имущества, в том числе при приобретении объекта недвижимого имущества в целях оказания муниципальных услуг с учетом нормативной потребности оказания муниципальных услуг, характеристик (пропускной способности, площади, мощности) приобретаемого объекта и обеспеченности населения муниципальной услугой.

2.4. Заявитель после рассмотрения предложения в финансовом управлении администрации г.Лесосибирска формирует проект Постановления в отношении строек и объектов, не включенных в программы.

Основаниями для отказа во включении бюджетных ассигнований на капитальные вложения в проект Постановления являются несоответствие состава документов, представленных Заявителем, составу документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка, а также несоблюдение условия, предусмотренного абзацем четвертым пункта 1.3 Порядка.

2.5. В проекте Постановления указываются следующие сведения:

Главный распорядитель;

Заказчик;

наименование объекта капитального строительства согласно разработанной проектно-сметной документации (либо при отсутствии необходимости проектной документации локально-сметного расчета) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению;

раздел (подраздел) классификации расходов бюджета города;

единицы измерения мощности и мощность объекта;

срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Лесосибирска;

планируемый объем бюджетных ассигнований бюджета города.

Планируемый объем бюджетных ассигнований бюджета города в отношении объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции, техническому перевооружению) указывается на весь срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) с разбивкой по годам.

2.6. Сформированный проект Постановления в отношении объектов недвижимого имущества, планируемых к приобретению в муниципальную собственность города Лесосибирска подлежит согласованию с Комитетом по управлению муниципальной собственности г. Лесосибирска.

2.7. На основании предложений Заявителя, включенных в проект Постановления и предложений Заявителя в отношении строек и объектов, включенных в программы, финансовое управление администрации г. Лесосибирска формирует проект Перечня.

В проекте Перечня указывается информация, предусмотренная абзацами третьим - восьмым пункта 2.5 Порядка, планируемый объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, а также в отношении строек и объектов, включенных в программы:

наименование муниципальной программы города Лесосибирска;

наименование подпрограммы муниципальной программы города Лесосибирска.

2.8. При формировании проекта Перечня на очередной финансовый год и плановый период в Перечень включаются бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений, решение о предоставлении которых были приняты в текущем финансовом году и ранее в форме правовых актов, указанных в пункте 2.2 Порядка.

2.9. После утверждения Постановления, при необходимости, проект Перечня корректируется и подлежит включению в проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

2.10. Принятие решений об осуществлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения в течение финансового года осуществляется в отношении строек и объектов, подлежащих включению в программы путем внесения изменений в программы, в порядке, утвержденном администрацией города Лесосибирска для формирования программ либо в отношении строек и объектов, не подлежащих включению в программы, - путем внесения изменений в Постановление в порядке, установленном настоящим разделом.

Внесение изменений в Постановление, а также внесение изменений в программы в части предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений влечет за собой внесение изменений в Перечень.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЯ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

3.1. Реализация Перечня строек и объектов осуществляется:

1) в случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предусмотрены в форме бюджетных инвестиций - путем заключения и исполнения муниципальных контрактов в целях строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства на территории города Лесосибирска и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Лесосибирска органами местного самоуправления, муниципальными казенными учреждениями, являющимися муниципальными заказчиками;

2) путем предоставления Учреждениям и Предприятиям субсидии на осуществление капитальных вложений из бюджета города на основании соглашений, заключенных между органами местной администрации, осуществляющими функции и полномочия учредителя Учреждения и Предприятия соответственно.

3.2. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели решением о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения.

3.3. Контракты, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказание которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, заключаются в пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности города Лесосибирска, указанными в пункте 2.2 Порядка на срок реализации соответствующего решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества города Лесосибирска.

3.4.   Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджета города, и отражаются на открытых в Отделе №11 УФК по Красноярскому краю лицевых счетах получателя бюджетных средств.

3.5. Субсидии на осуществление капитальных вложений предоставляются Учреждениям и Предприятиям в размере средств, предусмотренных программой или Постановлением, в пределах бюджетных средств, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке органу местной администрации на цели предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений.

Субсидии на осуществление капитальных вложений отражаются:

- в программе развития муниципальных автономных учреждений;

- в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на текущий финансовый год и плановый период по форме, утвержденной в соответствующем Постановлении администрации города Лесосибирска.

3.6. Субсидии на осуществление капитальных вложений, в случае если их реализация предполагает выполнение Учреждением или Предприятием видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставляются Учреждениям и Предприятием при условии, что Учреждение либо Предприятие имеет выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ либо обязуется привлечь к таким видам работ организацию (индивидуального предпринимателя), имеющую такое свидетельство.

3.7. Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между органом местной администрации - получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и Учреждением или Предприятием (далее - соглашение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений) на срок действия утвержденных органу местной администрации лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений с учетом действующего законодательства.

3.8. Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать положения, предусмотренные абзацами третьим - тринадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.9. Операции с субсидиями на осуществление капитальных вложений, поступающими Учреждениям и Предприятиям, учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых Учреждениями и Предприятиями в Отдел №11 УФК по Красноярскому краю в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

3.10. Санкционирование оплаты денежных средств Учреждениями и Предприятиями по расходам, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе остатки субсидий на осуществление капитальных вложений, не использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в соответствии с Приказом финансового управления администрации г. Лесосибирска.

3.11. Средства в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии на осуществление капитальных вложений при отсутствии решения органа местной администрации, предоставившего субсидию на осуществление капитальных вложений, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений подлежат взысканию в бюджет города, с учетом общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

3.12. Решение о наличии потребности направления средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии на осуществление капитальных вложений на цели предоставления этой субсидии принимаются органом местной администрации, предоставившим субсидию на осуществление капитальных вложений, в форме приказа (распоряжения), по согласованию с финансовым управлением администрации г. Лесосибирска.

К проекту указанного решения прикладывается пояснительная записка, содержащая обоснование указанной потребности, отчет об освоенных и плановых бюджетных ассигнованиях средств бюджета города в форме бюджетных инвестиций, а также субсидий бюджета города на осуществление капитальных вложений по форме согласно приложению № 2 к Порядку, а также заверенная органом местной администрации копия одного из следующих документов, подтверждающих наличие потребности направления остатков субсидии на осуществление капитальных вложений в очередном финансовом году на те же цели:

проектно-сметной документации на выполнение работ, финансируемых за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений;

документов, подтверждающих проведение в текущем финансовом году процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения контрактов, на основании которых планируется осуществление расходов за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений;

документов, являющихся основанием для заключения контрактов (договоров);

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

Основанием для отказа в согласовании проекта решения является отсутствие документов, указанных в настоящем пункте, а также несоответствие данных о размере обосновываемой потребности информации, содержащейся в представленных документах.

3.13. В случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предоставляются в целях строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов муниципальной собственности города Лесосибирска, Заказчики расходуют средства бюджетных инвестиций или субсидий на осуществление капитальных вложений на оплату товаров, работ и услуг, а также затрат, включаемых в сметную стоимость объектов капитального строительства на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, необходимых для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства и ввода их в эксплуатацию.

3.14. Задания на подготовку (корректировку) проектной документации для осуществления закупок проектных и изыскательских работ утверждаются Заказчиком после рассмотрения Заявителем.

3.15. Предоставления бюджетных ассигнований на капитальные вложения для оплаты аванса по заключенным контрактам (договорам) Заказчики представляют Главному распорядителю документы, согласно заключенному соглашению.

3.16. Для перечисления бюджетных ассигнований на капитальные вложения для последующего финансирования выполненных работ (оказанных услуг), оплаты поставленных товаров и приобретенных объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Лесосибирска Заказчики представляют Главному распорядителю документы, согласно заключенному соглашению.

В случае если аванс по заключенным контрактам (договорам) не выплачивался, Заказчик также представляет Главному распорядителю копии документов, предусмотренных соглашением.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными Заказчиками.

3.17. Главный распорядитель после поступления документов, предусмотренных пунктами 3.15 - 3.16 Порядка, рассматривает их на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством.

В случае соответствия представленных Заказчиками документов требованиям, установленным действующим законодательством, Главный распорядитель согласовывает представленные документы и возвращает их Заказчику для перечисления средств бюджета города.

В случае несоответствия представленных Заказчиками документов требованиям, установленным Порядком, Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие требованиям, установленным Порядком, направляет Заказчикам замечания для их устранения.

До устранения Заказчиками замечаний предоставление бюджетных ассигнований не осуществляется.

После устранения Заказчиками замечаний Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня представления доработанных документов согласовывает представленные документы и возвращает их Заказчику для перечисления средств бюджета города.

Ответственность за нецелевое использование средств бюджета города и недостоверность представленных сведений возлагается на Заказчиков.

3.18. После завершения строительства и реконструкции объекта Заказчики:

получают и представляют Главному распорядителю разрешение (акт) на ввод объекта в эксплуатацию;

после ввода объекта в эксплуатацию формируют и направляют в комитет по управлению муниципальной собственности г. Лесосибирска документы, необходимые для регистрации права муниципальной собственности города Лесосибирска на указанный объект (если соответствующий документ необходим).

После приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Лесосибирска Заказчики в течение 10 рабочих дней направляют в комитет по управлению муниципальной собственностью документы, необходимые для регистрации права муниципальной собственности города Лесосибирска на указанный объект.

3.19. Заказчики представляют Главным распорядителям ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об освоении средств городского бюджета в форме бюджетных инвестиций, а также субсидий на осуществление капитальных вложений, предусмотренных в Перечне, по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

3.20. Главные распорядители на основании информации, представленной Заказчиками, формируют и представляют в финансовое управление администрации г.Лесосибирска обобщенные по соответствующему Главному распорядителю:

ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным:

отчет об освоении средств городского бюджета в форме бюджетных инвестиций, а также субсидий на осуществление капитальных вложений, предусмотренных в Перечне, по форме согласно приложению № 3 к Порядку;

справку об освоении средств городского бюджета в форме бюджетных инвестиций, а также субсидий на осуществление капитальных вложений, предусмотренных в Перечне, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

ежеквартальный отчет об освоении бюджетных ассигнований по перечню строек и объектов, финансируемых за счет средств городского бюджета, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

Приложение № 1 к Порядку

Заявочный перечень строек и объектов на 201_ год

___________________________________________________________

(отдельно по разделу (подразделу) классификации

расходов бюджета города)

| N п/п | Наименование объекта <*>, согласно утвержденной проектно-сметной документации балансовая принадлежность, (наименование объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению в муниципальную собственность Города Лесосибирска) | Строительная готовность в % | Ед. измерения | Мощность | Проектный срок строительства | Годы строительства (приобретения) | Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации <**> (в ценах ____ г.) (тыс.руб.) | Освоено на 01.01. текущего финансового 200_ года <**> (в ценах ____ г.) (тыс.руб.) | Остаток сметной стоимости подлежит освоению на 01.01 текущего финансового 201_ года |  |  | Объемы капитальных вложений в ценах контракта (тыс.рублей), в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201_ год текущий финансовый год (план) |  |  |  | 201_ год прогнозируемый финансовый год 1 (прогноз) |  |  |  | 201_ год прогнозируемый финансовый год 2 (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по утвержденной проектно-сметной документации (в ценах ___ г.) <**> (тыс.руб.) | в ценах контракта (тыс.руб.) |  | всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заявитель                                  ___________________ И.О. Фамилия

(подпись)

"__" ___________ 201_ г.

Исполнитель

(И.О. Фамилия)

Телефон

--------------------------------

<*> По вновь начинаемым объектам стоимость проектно-изыскательских работ указать отдельной строкой в составе объекта строительства.

<**> Показатели столбцов 8, 9, 10 заполняются в ценах утвержденной проектно-сметной документации.

Приложение № 2 к Порядку

Отчет

об освоенных и плановых бюджетных ассигнованиях средств

бюджета города в форме бюджетных инвестиций, а также

субсидий бюджета города на осуществление

капитальных вложений за ______ год

тыс. рублей

| N п/п | Направления расходования средств (ГРБС, учреждение, объект) | Сметная стоимость | Цена контракта | По состоянию на 1 января отчетного года |  | За отчетный год |  |  | По состоянию на 31 декабря отчетного года |  |  |  | На текущий год |  |  | На плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й год |  | 2-й год |  |
|  |  |  |  | оплачено | освоено | предусмотрено в бюджете | оплачено | освоено | оплачено | освоено | остаток на счете учреждения | кредиторская задолженность | предусмотрено в бюджете | планируется к освоению по контракту | планируется к оплате | предусмотрено в бюджете | планируется к освоению по контракту | предусмотрено в бюджете | планируется к освоению по контракту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Главный распорядитель бюджетных средств 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контракт 1 (реквизиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный распорядитель бюджетных средств           ____________ И.О. Фамилия

(подпись)

"__" ___________ 201 г.

Исполнитель

(И.О. Фамилия)

Телефон

Приложение № 3 к Порядку

Отчет об освоении средств бюджета города в форме

бюджетных инвестиций, а также субсидий бюджета города

на осуществление капитальных вложений по перечню строек

и объектов за январь - ___________ 201_ года

________________________________________________________

(отдельно по разделу (подразделу) классификации

расходов бюджета города)

тыс. рублей

| N п/п | Наименование объекта, виды работ, (наименование объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению в муниципальную собственность города Лесосибирска) | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД <*> (в ценах ___ г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201_ год |  |  |  |  |  | Выполнение за январь - _______ 201_ г. |  |  |  |  |  |  | Финансирование за январь -_______ 201_ г. |  |  |  | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах ___ г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах ___ г.) | в ценах контракта, всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | ввод в действие (квартал) | в ценах ПСД (в ценах __ г.) | К | в ценах контракта, всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | ввод в действие | всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пусковой комплекс, очередь <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пусковой комплекс, очередь <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель (заказчика, главного

распорядителя бюджетных средств)                          ________________ И.О. Фамилия

(подпись)

Исполнитель

(И.О. Фамилия)

телефон

--------------------------------

<*> При разработке проектно-сметной документации ориентировочно.

<**> При наличии в утвержденной проектно-сметной документации.

Приложение № 4 к Порядку

Справка

об освоении средств бюджета города в форме бюджетных

инвестиций, а также субсидий бюджета города

на осуществление капитальных вложений по перечню

строек и объектов за январь - _______ 201_ г.

тыс. рублей

| Перечень строек и объектов | Остаток аванса на 01.01. 201_ г. | КВ в ценах года | Лимит | Факт выполнения за январь - ________ месяц |  | Коэффициент удорожания | Процент освоения лимита | Финансирование за январь -________ месяц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цены контракта | цены утверждения ПСД |  |  | объем финансовых средств | расходы |
| Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель (главного

распорядителя бюджетных средств)                          ________________ И.О. Фамилия

(подпись)

Исполнитель

(И.О. Фамилия)

Телефон

Приложение № 5 к Порядку

Отчет об освоении бюджетных ассигнований по перечню

строек и объектов, финансируемых за счет средств

бюджета города, на 20__ год и плановый

период на 20__ - 20__ годов

(исполнение за ___ квартал нарастающим итогом)

тыс. рублей

| N п/п | Направления расходования средств | Сумма на 20__ год | За ___ квартал 20__ года |  | Процент исполнения в % | Процент выполнения в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнено | объем выполненных работ |  |  |

Руководитель

(главного распорядителя бюджетных средств)                          ________________ И.О. Фамилия

(подпись)

Исполнитель

(И.О. Фамилия)

Телефон