Администрация    города    Лесосибирска

Красноярского    края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции постановления администрации города от 26.12.2022 № 2493)

(в редакции постановления администрации города от 13.02.2023 № 215)

12.05.2022                                       г. Лесосибирск	                                          № 931

Об утверждении Порядка изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных (в редакции постановления администрации города от 26.12.2022 № 2493) до 1 января 2024 года для нужд муниципального образования город Лесосибирск, если при исполнении таких контрактов    возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения

В соответствии с (в редакции постановления администрации города от 13.02.2023 № 215) частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 1838 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г.  № 1663», указом Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг «О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие  в специальной военной операции», постановлением администрации города Лесосибирска от 29.11.2022 № 2321 «О мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей», руководствуясь Уставом города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что допускается изменение по соглашению сторон  существенных условий муниципальных контрактов, заключенных (в редакции постановления администрации города от 26.12.2022 № 2493) до 1 января 2024 года для нужд муниципального образования город Лесосибирск, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, (в редакции постановления администрации города от 13.02.2023 № 215)

влекущие невозможность их исполнения, в том числе:

- в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

- в связи с участием в специальной военной операции гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по такому контракту и относящегося к субъектам малого или среднего предпринимательства, либо гражданина, являющегося одновременно единственным учредителем (участником) и руководителем юридического лица – поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту, относящегося к субъектам малого или среднего предпринимательства, за исключением мобилизованных граждан».

2. Утвердить Порядок изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных (в редакции постановления администрации города от 26.12.2022 № 2493) до 1 января 2024 года для нужд муниципального образования город Лесосибирск, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, (в редакции постановления администрации города от 13.02.2023 № 215) влекущие невозможность его исполнения в случаях, предусмотренных п.1 настоящего постановления согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Руководителю управления делами и кадровой политики администрации города Лесосибирска (Е. Н. Зорина) опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Енисея» и разместить на сайте муниципального образования в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Исполняющий полномочия главы города 			                    Д. В. Игумнов

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 12.05.2022 № 931

(в редакции постановления администрации города от 26.12.2022 № 2493)

Порядок изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2024 года для нужд муниципального образования город Лесосибирск, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2024 года для нужд муниципального образования город Лесосибирск, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее – Порядок), разработан в соответствии   с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории муниципального образования город Лесосибирск единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, договоров (далее – контракты), заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 1 января 2024 года муниципальными заказчиками муниципального образования город  Лесосибирск, бюджетными и автономными учреждениями  муниципального образования город Лесосибирск, организациями, учредителем которых выступает администрация муниципального образования город Лесосибирск (далее – заказчики).

2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее – поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

- информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

- предложения об изменении существенных условий контракта
(с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность  исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

3. Документами, подтверждающими не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта, являются:

заключение торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности по установленной форме;

письменное подтверждение от производителей товаров об увеличении цены на производимый ими товар и (или) увеличения сроков изготовления (поставки);

письменный расчет от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об увеличении ими цены на товар, работу, услугу;

иные документы, подтверждающие не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта.

4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения поставщика осуществляет:

- проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

- проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник.

5. По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует поставщика.

Основаниями для отказа в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных
пунктами 2,3 настоящего Порядка;

- указанные в обосновании обстоятельства не влекут невозможность исполнения контракта;

- нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в предложении поставщика.

6. При инициировании изменения существенных условий контракта  заказчик, не являющийся главным распорядителем бюджетных средств,  не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в соответствующее подразделение администрации города Лесосибирска, являющееся для него главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС).

К обращению должны быть приложены все документы, представленные поставщиком, а также сведения о нем, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика.

7. ГРБС в течение двух рабочих дней подготавливает заключение  в рамках своей компетенции. Заключение должно содержать информацию о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в существенные условия контракта.

8. ГРБС принимает решение о прекращении рассмотрения предложения об изменении существенных условий контракта при наличии одного или совокупности следующих обстоятельств:

- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных
пунктами 2,3 настоящего Порядка;

- указанные в обосновании обстоятельства не влекут невозможность исполнения контракта;

- нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;

- отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

9. О результатах рассмотрения обращения ГРБС уведомляет заказчика в течение 1 рабочего дня.

В случае прекращения процедуры рассмотрения предложения заказчик уведомляет поставщика в течение 1 рабочего дня с указанием оснований прекращения указанной процедуры.

В случае принятия решения о целесообразности внесения изменений  в существенные условия контракта вопрос о возможности внесения изменений в существенные условия контракта выносится на рассмотрение комиссии  по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее – комиссия).

ГРБС осуществляют созыв комиссии в срок не более 2 рабочих дней со дня подготовки заключения.

10. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения рассматривает полученные документы и принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта  или об отказе в изменении существенных условий контракта.

Решение об отказе в изменении существенных условий контракта  принимается в случае:

- отсутствия информации и (или) документов, предусмотренных
пунктами 2,3 настоящего Порядка;

- если указанные в обосновании обстоятельства не влекут невозможность исполнения контракта;

- нарушения предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличия обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;

- отсутствия финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать:

информацию о заказчике;

информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика;

реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

сведения о предмете контракта;

сведения о текущей цене контракта;

сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;

сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике.

В случае принятия решения об отказе в изменении существенных условий контракта протокол должен содержать указание на основание принятия такого решения.

12. В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных условий контракта ГРБС разрабатывает проект правового акта администрации города о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта.

Правовой акт администрации города Лесосибирска должен содержать:

информацию о заказчике;

информацию об исполнителе контракта, включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;

реестровый номер контракта или номер контракта в случае отсутствия реестрового номера контракта;

наименование товара, работы, услуги и код в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг или Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности;

реквизиты протокола заседания комиссии;

перечень существенных условий контракта, которые могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с рекомендациями комиссии;

сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

13. В случае принятия Комиссией решения об отказе в изменении существенных условий контракта ГРБС уведомляет поставщика о принятом Комиссией решении в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола.

14. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта администрации города, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту на условиях, указанных в этом акте. По истечении указанного срока заказчик утрачивает право заключить соответствующее дополнительное соглашение.

15. Не позднее 11 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу правового акта администрации города, указанного в пункте 12 настоящего  Порядка, заказчик информирует ГРБС о заключении дополнительного соглашения либо об отказе от его заключения с указанием причин. Указанное требование не распространяется на случаи, когда заказчиком является администрация города Лесосибирска.

16. Изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В дополнительном соглашении к контракту указываются реквизиты правового акта о возможности изменения существенных условий контракта, в соответствии с которым изменяются существенные условия контракта.

17. Сведения о дополнительном соглашении к контракту, заключенном в соответствии с Порядком, вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 12.05.2022 № 931

Состав комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов

| Хохряков Андрей Владимирович | - | глава города Лесосибирска, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Игумнов Денис Владимирович | - | заместитель главы города – руководитель финансового управления, заместитель председателя комиссии |
| Зелинская Мария Сергеевна | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Вебер Андрей Викторович | - | заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения |
| Егорова Ольга Юрьевна | - | заместитель главы города по социальным вопросам |
| Князева Анастасия Александровна | - | начальник отдела экономики |
| Чугунова Александра Николаевна | - | начальник юридического отдела |